ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

I9.II.2019 № 851/40 г. Красногорск

О внесении изменений в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года»

Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 30.05.2006 №467/16, от 07.06.2007 №415/21, от 26.12.2007 № 1029/47, от 28.05.2008 № 395/19, от 05.12.2008 № 1077/47, от 23.06.2009 № 500/25, от 12.01.2010 №4/56, от 25.05.2010 №372/21, от- 15.12.2010 № 1109/58, от 29.12.2011 № 1683/53, от 05.05.2012 № 693/17, от 04.07.2013 №494/26, от 11.09.2013 №726/39, от 27.12.2013 № 1163/57, от 16.09.2014 №732/36, от 24.11.2015 № 1106/45, от 30.12.2016 № 1021/47, от 19.12.2017 № 1102/46, от 21.01.2019 № 6/1, от 21.05.2019 № 280/16).



1. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет- портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

А.Ю. Воробьев

031958 ❖

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением

Правительства Московской области

от 19.II.2019 № 851/40

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года»

1. В разделе 1 «Паспорт Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года»:

1) позицию «Ресурсное обеспечение Программы (средства, направляемые за счет применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение | Всего: 28 411,84 млн руб., |
| Программы (средства, | в том числе по годам: |
| направляемые за счет | 2005 год - 245,82 млн руб. |
| применения | 2006 год - 850,65 мла-руб. |
| специальной надбавки | 2007 год - 1 324,32 млн руб. |
| к тарифам на | 2008 год - 1 044,28 млн руб. |
| транспортировку газа по | 2009 год - 442,31 млн руб. |
| газораспределительным | 2010 год - 192,50 млн.руб. |
| сетям) | 2011 год - 147,84 млн.руб. |
|  | 2012 год - 498,87 млн.руб. |
|  | 2013 год-576,91 млн.руб. |
|  | 2014 год - 897,44 млн руб. |
|  | 2015 год - 1 810,03 млн руб. |
|  | 2016 год - 2 097,52 млн.руб. |
|  | 2017 год - 2 356,21 млн.руб. |
|  | 2018 год - 1 403,42 млн.руб. |
|  | 2019 год - 1 731,41 млн.руб. |
|  | 2020 год - 1 986,23 млн.руб. |
|  | 2021 год - 2 044,20 млн.руб. |
|  | 2022 год - 2 103,92 млн.руб. |
|  | 2023 год-2 165,43 млнгруб. |
|  | 2024 год - 2 228,77 млн руб. |
|  | 2025 год - 2 263,76 млн.руб. |

2) позицию «Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые социально- Реализация настоящей Программы позволит: экономические результаты создать условия для развития газификации от реализации Программы 766 населенных пунктов Московской области с общим

числом постоянно проживающих граждан более 372,7 тысячи человек;

создать условия для развития газификации 33 сельских населенных пунктов Московской области в рамках исполнения обязательств Московской области по Плану-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации, согласованному с Публичным акционерным обществом «Газпром» (ПАО «Газпром»), для подключения к системе газоснабжения более 2000 домовладений, при условии выполнения ПАО «Газпром» своих обязательств в рамках Плана- графика синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации (Московская область) по строительству газопроводов- источников;

создать условия для перевода на природный газ 173 котельных общей мощностью 527 Гкал/час;

создать условия для перевода работы газопроводов с сжиженного углеводородного газа на природный газ в 43 населенных пунктах Московской области, что позволит сократить уровень газификации населенных пунктов Московской области сжиженным углеводородным газом на 30 процентов;

создать резервные мощности газоснабжения в центрах инвестиционной активности;

создать условия для использования

децентрализованных источников отопления;

повысить уровень газификации населенных пунктов в Московской области;

создать 2 новых источника газоснабжения для подачи газа в газораспределительную систему Московской области путем выполнения мероприятий по проектированию и строительству

газораспределительных станций и газопроводов- отводов;

обеспечить возможность технологического присоединения объектов капитального строительства путем выполнения мероприятий по строительству 72 газопроводов-связок высокого давления на территории Московской области;

увеличить пропускную способность

газораспределительной системы путем выполнения мероприятий по перекладке (реконструкции) в населенных пунктах Московской области существующих газовых сетей, если их срок эксплуатации составляет более 40 лет либо такая необходимость возникла по результатам диагностики, приборного или коррозионного обследования;

создать условия для обеспечения газоснабжения малочисленных населенных пунктов и некоммерческих застроек на территории Московской области на условиях софинансирования;

создать условия для обеспечения развития газоснабжения земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территории Московской области;

построить 5 027,92 км газопроводов; улучшить экологическую обстановку в Московской области

»;

3) позицию «Критерии для включения населенных пунктов Московской

области в Программу» изложить в следующей редакции:

«

Критерии для включения населенных пунктов Московской области и объектов

газораспределения в Программу

1. Для мероприятий по газификации населенных пунктов Московской области и мероприятий по газификации улиц и микрорайонов в газифицированных городах и сельских населенных пунктах - количество граждан, постоянно зарегистрированных в населенном пункте или в негазифицированной части населенного пункта Московской области, от 100 человек (за исключением населенных пунктов Московской области, развитие газификации которых планируется осуществить в рамках исполнения обязательств Московской области по Плану-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации, согласованному с ПАО «Газпром»),
2. Для мероприятий по строительству газопроводов- связок и газораспределительных станций в целях обеспечения возможности технологического присоединения объектов капитального строительства потребителей к сетям газораспределения — проектирование и строительство новых газораспределительных станций, строительство

межпоселковых газопроводов-связок, необходимых для бесперебойного функционирования существующих сетей от газораспределительных станций, мощность которых достигла проектной величины

и (или) реконструкция которых предусмотрена Договором о газификации Московской области от 18.03.2015 № 03, подписанным между Правительством Московской области и ООО «Газпром трансгаз Москва», и Планом-графиком мероприятий по разгрузке газораспределительных станций на территории Московской области, сформированным совместно с ПАО «Газпром».

1. Для мероприятий по увеличению пропускной способности газораспределительной системы - газопроводы, нуждающиеся в реконструкции в связи со значительным их износом или повреждениями, выявленными на основании результатов: диагностики газопроводов сроком эксплуатации более 40 лет; приборного обследования (каждые 5 лет); коррозионного обследования (ежегодно), сформированные по принципу риск-ориентированного подхода.
2. Для мероприятий по созданию условий для обеспечения газоснабжения малочисленных населенных пунктов и некоммерческих застроек на территории Московской области (на условиях софинансирования) - обеспеченный спрос (готовность участия в софинансировании не менее 30% жителей негазифицированных застроек).
3. Для мероприятий по созданию условий для обеспечения развития газоснабжения земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территории Московской области - соответствие инвестиционных проектов, подлежащих реализации на соответствующих земельных участках, постановлению Правительства Московской области от 03.09.2015 № 757/24 «О порядке заключения, изменения и расторжения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Московской области», а также наличие заключенного соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории Московской области и срок окупаемости объекта не более 6 лет.
4. Для мероприятий по созданию газопроводов- источников для многоквартирных домов, жилых домов и объектов теплоэнергетики, использующих прочие виды

топлива, в рамках решения проблем неэффективного теплоснабжения на территории Московской области - необходимость модернизации систем теплоснабжения в муниципальных образованиях Московской области.

* 1. В абзаце первом раздела 2 «Характеристика проблемы и обоснования необходимости ее решения программными методами» слова «по созданию газопроводов-источников для объектов теплоэнергетики, использующих прочие виды топлива» заменить словами «по созданию газопроводов-источников для многоквартирных домов, жилых домов и объектов теплоэнергетики, использующих прочие виды топлива, в рамках решения проблем неэффективного теплоснабжения».
	2. В разделе 3 «Цели и задачи настоящей Программы»:
		1. в абзаце семнадцатом цифры «4 880,66» заменить цифрами «5 027,92», цифры «168» заменить цифрами «173», цифры «526» заменить цифрами «527»;
		2. абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«2) создать условия для развития газификации 766 населенных пунктов Московской области с общим числом постоянно проживающих граждан более 372,7 тысячи человек;»;

* + 1. в абзаце девятнадцатом цифры «52» заменить цифрами «33».
	1. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение настоящей Программы»:

абзацы двадцатый - двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«2018 год - 1 403,42 млн.руб.

1. год - 1 731,41 млн. руб.
2. год - 1 986,23 млн.руб.
3. год - 2 044,20 млн. руб.
4. год - 2 103,92 млн,руб.
5. год - 2 165,43 млн„руб.
6. год - 2 228,77 млн.руб.
7. год - 2 263,76 млн,руб.».
	1. В абзаце четырнадцатом раздела 5 «Организация управления настоящей Программой» слова «по созданию газопроводов-источников для объектов теплоэнергетики, использующих прочие виды топлива» заменить словами «по созданию газопроводов-источников для многоквартирных домов, жилых домов и объектов теплоэнергетики, использующих прочие виды топлива, в рамках решения проблем неэффективного теплоснабжения».
	2. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение

к изменениям, которые вносятся в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года»

Раздел 1. Перечень мероприятий по газификации населенных пунктов Московской области на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта Программы | Основные техни­ческие характе­ристики (км) | Ориенти­ровочная стоимостьработ (тыс. руб.) | Срок исполнения (год) |
| ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Разработка схемы газоснабжения Московской области в соответствии с Генеральным планом развития Московской области до 2030 года |  | 44 693,21 | 2007-2012 |  |
| Городской округ Балашиха | 2,10 | 36 241,10 |  |  |
| 1 | Газопроводот г. Железнодорожного до газопровода зверосовхоза «Салтыковский» вблизи г. Балашихи | 2,10 | 36 241,10 | 2007-2009 | 2008-2010 |
| Богородский городской округ | 111,02 | 544 513,73 |  |  |
| 2 | Газопровод к д. Боровково сельского поселения Мамонтовское\* \* \* | 11,88 | 49 697,22 | 2006-2014 | 2014 |
| 3 | Газопровод к д. Тимково сельского поселения Мамонтовское\*\*\* | 7,48 | 15 142,80 | 2005-2006 | 2006-2008 |
| 4 | Газопровод к с. Стромынь сельского поселения Мамонтовское\* \* \* | 0,55 | 1 718,00 | - | 2005-2006 |
| 5 | Газопровод высокого давления к с. Бисерово городского поселения Старая Купавна\*\*\* | 3,61 | 21 642,12 | 2007-2015 | 2015-2016 |
| 6 | Газопровод высокого давления в р. п. им. Воровского городского поселения им. Воровского\*\*\* | 2,75 | 29 044,53 | 2010-2013 | 2012-2013 |
| 7 | Газификация мкр. «Остановочный пункт 43 км» в р. п. им. Воровского городского поселения им. Воровского \*\*\* | 8,41 | 19 383,10 | - | 2015 |
| 8 | Газификация д. Бездедово сельского поселения Аксено- | 4,85 | 21 024,23 | 2013-2015 | 2015 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бутырское \*\*\* |  |  |  |  |
| 9 | Газификация д. Тимково сельского поселения Мамонтовское \*\*\* | 6,80 | 43 826,36 | 2013-2015 | 2015 |
| 10 | Газификация д. Боровково сельского поселения Мамонтовское\* \* \* | 11,99 | 68 392,34 | 2015-2016 | 2017 |
| 11 | Газификация с. Бисерово городского поселения Старая Купавна\*\*\* | 1,68 | 4 535,95 | - | 2015-2016 |
| 12 | Газификация д. Щекавцево сельского поселения Мамонтовское\*\*\* | 7,33 | 46 930,08 | 2015-2016 | 2016 |
| 13 | Газификация д. Караваево сельского поселения Буньковское (I и II очереди) \*\*\* | 5,74 | 42 427,37 | 2013-2016 | 2017-2018 |
| 14 | Газификация мкр. «Мир» в р. п. им. Воровского городского поселения им. Воровского \*\*\* | 1,84 | 6 576,56 | - | 2016 |
| 15 | Газификация мкр. «Лесная поляна» в р. п. им. Воровского городского поселения им. Воровского\*\*\* | 4,79 | 21 356,56 | - | 2018 |
| 16 | Газификация д. Большое Буньковосельского поселения Буньковское\*\*\* | 1,48 | 10 081,12 | 2013-2015 | 2015 |
| 17 | Газификация д. Черново сельского поселения Мамонтовское \*\*\* | 4,80 | 28 214,90 | 2014-2015 | 2015 |
| 18 | Газификация деревень Ново, Зубцово и села Новосергиевосельского поселения Мамонтовское \*\*\* | 15,54 | 59 520,49 | 2014-2015 | 2014-2015 |
| 19 | Газопровод высокого давления к д. Дядькино сельского поселения Ямкинское с последующей газификацией\*\*\* | 9,50 | 55 000,00 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| Городской округ Дубна | 2,21 | 5 201,58 |  |  |
| 20 | Газопровод высокого давления в г. Дубне \* | 2,21 | 5 201,58 | 2010-2017 | Средства программы и привле­ченные средства |
| Волоколамский городской округ | 154,52 | 865 702,58 |  |  |
| 21 | Газопровод к больницев с. Теряево сельского поселенияТеряевское\*\*\* | 2,10 | 11 444,30 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 22 | Газопровод к с. Федоровское сельского поселения Ярополецкое\* \* \* | 5,83 | 20 282,40 | 2005-2006 | 2006 |
| 23 | Газопровод к с. Болычево сельского поселения Осташевское, в том числе: | 17,95 | 135 541,70 | 2006-2013 | 2010-2013 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. очередь объекта «Газопровод от с. Осташево до д, Жулино сельского поселения

О сташевско е» \* \* \*;1. очередь объекта «Газопровод от д. Жулино до с. Болычево сельского поселения Осташевское» \* \* \*
 |  |  |  |  |
| 24 | Газопровод к д. Солодово сельского поселения Осташевское\*\*\* | 4,57 | 13 711,90 | 2006 | 2007 |
| 25 | Газопровод к с. Шестаково сельского поселения Теряевское\*\*\* | 9,30 | 47 648,98 | 2007-2013 | 2013-2014 |
| 26 | Газопровод к д. Матрёнино сельского поселения Чисменское\*\*\* | 1,82 | 19 138,64 | 2007-2014 | 2014 |
| 27 | Перевод работы газопроводов в с. Шестаково сельского поселения Теряевское\*\*\* с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 2,86 | 8 475,28 | - | 2013-2014 |
| 28 | Газификация с. Теряево сельского поселения Теряевское\*\*\* | 11,37 | 85 260,45 | - | 2016 |
| 29 | Газификация с. Болычево сельского поселения Осташевское\*\*\* | 5,76 | 27 270,84 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 30 | Газификация с. Ярополец сельского поселения Ярополецкое\*\*\* | 2,31 | 11 072,71 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 31 | Газификация с. Осташево сельского поселения Осташевское\*\*\* | 6,40 | 33 600,00 | 2014-2019 | 2020-2021 |
| 32 | Газификация д. Калеево сельского поселения Теряевское\*\*\* | 2,01 | 16 348,82 | 2014-2015 | 2015 |
| 33 | Газификация п. Чисмена сельского поселения Чисменское\*\*'\*\*\* | 10,00 | 52 300,00 | 2018-2020 | 2021 |
| 34 | Газификация д. Ханево сельского поселения Ярополецкое\*\*\* | 3,24 | 12 206,56 | 2015-2017 | 2017 |
| 35 | Газопровод высокого давления к д. Зубово сельского поселения Ярополецкое\*\*\* с последующей газификацией | 8,00 | 48 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 36 | Газопровод высокого давления к д. Львово сельского поселения Ярополецкое\*\*\* с последующей газификацией | 10,50 | 45 000,00 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| 37 | Газопровод высокого давления к д. Михайловское сельского поселения Ярополецкое\*\*\* с последующей газификацией | 5,50 | 39 800,00 | 2020-2021 | 2023 |
| 38 | Газопровод высокого давления к д. Мусино сельского поселения | 7,60 | 39 600,00 | 2020-2021 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ярополецкое\*\*\* с последующей газификацией |  |  |  |  |
| 39 | Газопровод высокого давления п. Чисмена - с. Покровское - д. Анино - п. Трёхмарьино - д. Рождествено сельского поселения Чисменское\*\*\* | 18,20 | 84 000,00 | 2023 | 2024 |
| 40 | Газификация с. Покровское сельского поселения Чисменское\*\*\* | 6,70 | 33 000,00 | 2024 | 2025 |
| 41 | Газификация д. Анино сельского поселения Чисменское\*\*\* | 3,50 | 17 000,00 | 2024 | 2025 |
| 42 | Газификация п. Трёхмарьино сельского поселения Чисменское\*\*\* | 2,00 | 9 000,00 | 2024 | 2025 |
| 43 | Газификация д. Рождествено сельского поселения Чисменское\*\*\* | 7,00 | 56 000,00 | 2024 | 2025 |
| городской округ Воскресенск | 204,53 | 846 390,32 |  |  |
| 44 | Газопровод с. Фаустово - д. Золотово - д. Исаково - с, Ашитково сельского поселения Ашитковское\* \* \* | 13,72 | 60 012,80 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 45 | Газопровод-связка высокого давления от с. Ашитково до д. Расловлево сельского поселения Ашитковское\*\*\* | 6,80 | 38 010,10 | - | 2007 |
| 46 | Газопровод к с. Фаустово сельского поселения Ашитковское\*\*\* | 1Д4 | 5 646,80 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 47 | Газопровод к д. Губино сельского поселения Ашитковское\*\*\* | 3,29 | 9 639,00 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 48 | Газопровод к д. Щельпино сельского поселения Ашитковское\* \* \* | 0,78 | 1 632,85 | 2007-2010 | привлечен­ные средства |
| 49 | Газопровод к д. Старая и д. Щербово сельского поселения Ашитковское\* \* \* | 5,94 | 29 668,59 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 50 | Газопровод к пгт. им. Цюрупы (в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 28.09.2010 № 123-ПГ «Об Учетных данных административно- территориальных и территориальных единиц Московской области»: «Газопровод к р. п. им. Цюрупы») | 1,90 | 6 949,20 | 2006-2007 | 2007-2008 |
| 51 | Газопровод к д. Максимовка сельского поселения Фединское\*\*\* | 4,33 | 17 866,40 | 2006-2007 | 2007-2008 |
| 52 | Газопровод к с. Ачкасово сельского поселения Фединское\*\*\* | 5,35 | 24 167,50 | 2006-2008 | 2008 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Газопровод высокого давления к с. Петровское сельского поселения Фединское\*\*\* с последующей газификацией | 8,80 | 18 707,53 | - | 2017-2018 |
| 54 | Газификация д. Губино сельского поселения Ашитковское\*\*\* | 17,51 | 27 557,81 | - | 2012-2013 |
| 55 | Перевод работы газопроводов по ул. Зеленая п. Виноградове сельского поселения Ашитковское\*\*\* с сжиженного углеводородного газа на природный газ | 1,83 | 5 219,59 | - | 2013 |
| 56 | Газификация д. Исаково сельского поселения Ашитковское\*\*\* | 9,70 | 47 893,69 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 57 | Газификация с. Фаустово сельского поселения Ашитковское\*\*\* | 12,53 | 17 877,57 | - | 2014 |
| 58 | Газификация с. Ашитково сельского поселения Ашитковское\*\*\*, II очередь | 8,55 | 22 708,13 | - | 2014 |
| 59 | Газификация д. Щербово сельского поселения Ашитковское\*\*\* | 2,80 | 4 601,62 | - | 2015 |
| 60 | Газификация д. Старая сельского поселения Ашитковское\*\*\* | 5,68 | 13 584,92 | - | 2015 |
| 61 | Газификация с. Ачкасово сельского поселения Фединское\*\*\* | 4,90 | 6 609,46 | - | 2014 |
| 62 | Газификация с. Косяково сельского поселения Фединское\*\*\* | 0,90 | 4 007,80 | 2014-2015 | 2015 |
| 63 | Газификация д. Расловлево сельского поселения Ашитковское\* \* \* | 8,87 | 33 804,29 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 64 | Газификация слободки Алёшино сельского поселения Ашитковское\* \* \* | 10,32 | 36 303,95 | 2014-2016 | 2017 |
| 65 | Газификация д. Бессоново сельского поселения Ашитковское\* \* \* | 8,49 | 17 268,14 | - | 2015 |
| 66 | Газификация с. Сабурово сельского поселения Фединское\*\*\* | 2,36 | 4 390,10 | - | 2014 |
| 67 | Газификация д. Дворниково городского поселения им. Цюрупы\*\*\* | 4,96 | 31 113,01 | 2014-2015 | 2015 |
| 68 | Газификация д. Марьинка городского поселения им. Цюрупы\*\*\* | 3,79 | 22 625,53 | 2014-2015 | 2015 |
| 69 | Газификация д. Знаменка городского поселения им. Цюрупы\*\*\* | 1,70 | 12 289,61 | 2014-2015 | 2015 |
| 70 | Газификация п. Сетовка сельского поселения Фединское | 3,97 | 15 973,75 | 2015-2017 | 2017-2018 |
| 71 | Газификация д. Гостилово сельского поселения Фединское\*\*\* | 6,22 | 11 660,58 | - | 2017-2018 |
| 72 | Газопровод высокого давления | 6,80 | 87 000,00 | 2017-2019 | 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Чечевилово - д. Леоново - д. Силино - д. Медведево сельского поселения Ашитковское\*\*\* |  |  |  |  |
| 73 | Газификация д. Чечевилово сельского поселения Ашитковское\* \* \* | 3,00 | 27 000,00 | 2017-2019 | 2020 |
| 74 | Газификация д. Леоново и д. Силино сельского поселения Ашитковское\* \* \* | 4,50 | 55 000,00 | 2017-2019 | 2020 |
| 75 | Газификация д, Медведево сельского поселения Ашитковское\* \* \* | 6,20 | 54 000,00 | 2017-2019 | 2020 |
| 76 | Газопровод высокого давления к п. станции Берендино сельского поселения Ашитковское\*\*\* с последующей газификацией | 6,10 | 33 600,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 77 | Газопровод высокого давления к д. Хлопки городского поселения Воскресенск\*\*\* с последующей газификацией | 10,80 | 42 000,00 | 2018-2020 | 2021-2022 |
| Дмитровский городской округ | 173,56 | 781 111,12 |  |  |
| 78 | Газопровод высокого давления к д. Парамоново городского поселения Дмитров\*\*\* | 3,50 | 14 541,00 | - | 2007-2008 |
| 79 | Газопровод высокого давления к с. Белый Раст городского поселения Икша\*\*\* | 2,10 | 9 328,40 | - | 2005-2006 |
| 80 | Газопровод к с. Якоть сельского поселения Якотское\*\*\* | 7,65 | 17 434,60 | - | 2006 |
| 81 | Газопровод к котельной с. Якоть сельского поселения Якотское\*\*\* | 0,25 | 365,20 | - | 2007 |
| 82 | Газопровод с. Рогачево - д. Васнево - д. Кочергино - д. Александрово сельского поселения Большерогачевское\*\*\* | 8,37 | 42 139,70 | 2006-2009 | 2008-2009 |
| 83 | Газопровод с. Куликово - д. Клюшниково - д. Насадкино сельского поселения Куликовское\*\*\* | 7,27 | 20 365,40 | - | 2005-2006 |
| 84 | Газопровод к п. Мельчевка сельского поселения Куликовское\* \* \* | 8,11 | 47 157,70 | 2006-2009 | 2008-2010 |
| 85 | Газопровод д. Насадкино - д. Раменье сельского поселения Куликовское\*\*\* | 15,36 | 99 038,18 | 2007-2017 | 2017-2018 |
| 86 | Газопровод п. Новое Гришино - д. Гришино - д. Ассаурово - с. Костино сельского поселения Костинское\*\*\* | 16,14 | 53 555,30 | - | 2006-2007 |
| 87 | Газопровод с. Куликово - п. Луговой сельского поселения | 5,41 | 29 154,90 | 2006-2009 | 2008-2009 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Куликовское\* \* \* |  |  |  |  |
| 88 | Газопровод с. Рогачево - д. Чайниково сельского поселения Болынерогачевское - с. Семеновское сельского поселения Синьковское\*\*\* | 14,74 | 43 423,60 | - | 2006-2007 |
| 89 | Газопровод к д. Жуковка городского поселения Дмитров\*\*\* | 1,16 | 6 474,00 | 2005-2008 | 2008-2009 |
| 90 | Газопровод к с. Ольгово городского поселения Яхрома\*\*\* | 8,72 | 45 700,20 | 2005-2009 | 2008-2009 |
| 91 | Газопровод д. Васнево - д. Трехденево - с. Покровское сельского поселения Болыперогачевское \*\*\* | 8,18 | 52 436,35 | 2007-2014 | 2014-2015 |
| 92 | Газопровод к п. 4-й Участок городского поселения Дмитров\*\*\* | 0,44 | 3 684,46 | 2010 | 2011 |
| 93 | Газификация д. Подгорное сельского поселения Габовское\*\*\* | 2,99 | 13 815,57 | 2011-2013 | 2014 |
| 94 | Перевод работы газопроводов в п. Луговой сельского поселения Куликовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 0,69 | 1 350,56 | - | 2013 |
| 95 | Перевод работы газопроводов в п. Мельчевка сельского поселения Куликовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 3,25 | 4 678,41 | - | 2013 |
| 96 | Перевод работы газопроводов в с. Костино сельского поселения Костинское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 8,62 | 12 501,60 | - | 2014 |
| 97 | Перевод работы газопроводов в д. Александрово сельского поселения Болынерогачевское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 2,34 | 4 766,87 | - | 2013-2014 |
| 98 | Газификация с. Покровское сельского поселения Болыперогачевское\* \* \* | 3,90 | 33 000,00 | 2015-2019 | 2020 |
| 99 | Газификация д. Раменье сельского поселения Куликовское\*\*\* | 3,53 | 18 279,16 | 2014-2016 | 2017-2018 |
| 100 | Газификация д. Княжево | 5,50 | 21 550,89 | 2013-2016 | 2016 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городского поселения Дмитров\*\*\* |  |  |  |  |
| 101 | Газификация с. Храброво городского поселения Яхрома\*\*\* | 7,54 | 32 694,73 | 2013-2016 | 2017 |
| 102 | Газификация п. Лавровки сельского поселения Костинское\*\*\* | 5,00 | 23 000,00 | 2017-2018 | 2019 |
| 103 | Газопровод высокого давления к д. Ивлево сельского поселения Болыперогачевское с последующей газификацией\*\*\* | 4,00 | 24 124,34 | 2021-2022 | 2023 |
| 104 | Газопровод высокого давления к д. Поповка сельского поселения Габовское с последующей газификацией\*\*\* | 6,00 | 36 000,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 105 | Газопровод высокого давления к д. Турбичево сельского поселения Синьковское с последующей газификацией\*\*\* | 10,30 | 61 800,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 106 | Газификация д. Насадкино сельского поселения Куликовское (III очередь)\*\*\* | 2,50 | 8 750,00 | - | 2022 |
| Городской округ Егорьевск | 281,34 | 1 085 538,42 |  |  |
| 107 | Газопровод к д. Иваново сельского поселения Саввинское\*\*\* | 0,98 | 5 072,30 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 108 | Газопровод к д. Верейка сельского поселения Саввинское\*\*\* | 8,20 | 41 139,57 | 2006-2010 | 2010-2013 |
| 109 | Газопровод к д. Большое Гридино сельского поселения Саввинское\*\*\* | 7,92 | 55 654,21 | 2008-2014 | 2010-2014 |
| 110 | Газопровод к д, Колычёво - д. Сазоново городского поселения Егорьевск\*\*\* | 4,45 | 6 668,90 | 2005-2006 | 2006 |
| 111 | Газопровод к д. Поповская сельского поселения Раменское\*\*\* | 5,53 | 21 964,40 | 2005-2006 | 2006 |
| 112 | Газопровод к с. Раменки сельского поселения Раменское\*\*\* | 13,96 | 26 592,40 | - | 2005-2006 |
| 113 | Газопровод д. Поминово - д. Саввино («Газопровод к с. Саввино сельского поселения Саввинское»; в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 15.03.2007 № 28-ПГ «Об объединении деревни Лосево, деревни Поминово, деревни Саввино в сельском поселении Саввинское городского округа Егорьевск Московской области и преобразовании деревни Саввино в село Саввинов сельском поселении Саввинское городского округа Егорьевск | 10,73 | 33 324,10 |  | 2005-2006 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Московской области» деревня Поминово объединена с деревней Саввино, деревня Саввино преобразована в село)\*\*\* |  |  |  |  |
| 114 | Газопровод к п. Павлова сельского поселения Раменское\*\*\* | 1,25 | 4 578,40 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 115 | Газопровод п. Шувое - д. Гридино городского поселения Егорьевск\*\*\* | 3,24 | 10 715,70 | 2006-2007 | 2007-2008 |
| 116 | Газопровод к д. Клемёново городского поселения Егорьевск\*\*\* | 0,16 | 2 089,70 | - | 2005 |
| 117 | Газопровод к с. Никиткино сельского поселения Раменское\*\*\* | 4,89 | 31 237,96 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 118 | Газопровод к с. Лелечи сельского поселения Раменское\*\*\* | 6,97 | 29 661,20 | 2005-2006 | 2006 |
| 119 | Газопровод к д. Чёлохово, д. Горшково, д. Панкратовская городского поселения Егорьевск\*\*\* | 8,37 | 67 443,88 | 2005-2012 | 2007-2011 |
| 120 | Газопровод к д. Дмитровка сельского поселения Юрцовское\*\*\* | 3,73 | 15 311,90 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 121 | Газопровод к д. Семёновская городского поселения Егорьевск\*\*\* | 3,05 | 4 029,50 | - | 2005 |
| 122 | Газопровод высокого давления к д. Бережки городского поселения Егорьевск\*\*\* | 0,44 | 2 706,40 | - | 2005-2006 |
| 123 | Газопровод к д. Рахманово сельского поселения Юрцовское\*\*\* | 7,81 | 37 831,94 | 2007-2015 | 2015 |
| 124 | Газопровод к с. Радовицы городского поселения Рязановский\*\*\* | 3,48 | 29 560,62 | 2007-2014 | 2014 |
| 125 | Газопровод к территории психоневрологического интерната в д. Колычёво городского поселения Егорьевск\*\*\* | 0,60 | 3 683,49 | 2008-2010 | 2012 |
| 126 | Газификация п. Шувое городского поселения Егорьевск (II очередь)\*\*\* | 8,92 | 15 329,85 | - | 2012-2013 |
| 127 | Перевод работы газопроводов в д. Дмитровка сельского поселения Юрцовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 2,59 | 6 226,20 | - | 2014 |
| 128 | Перевод работы газопроводов в с. Лелечи сельского поселения | 0,35 | 626,05 | - | 2013-2014 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раменское с сжиженного углеводородного газа на природный газ\*\*\* |  |  |  |  |
| 129 | Газоснабжение жилых домов в с. Лелечи сельского поселения Раменское\*\*\* | 1,85 | 2 482,54 | - | 2012 |
| 130 | Перевод работы газопроводов в п. Павлова сельского поселения Раменское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 1,48 | 2 517,80 | - | 2014 |
| 131 | Газификация р. п. Рязановский городского поселения Рязановский\*\*\* | 5,04 | 7 265,02 | - | 2013 |
| 132 | Газификация д. Колычево - д. Зайцево городского поселения Егорьевск\*\*\* | 4,52 | 10 836,28 | - | 2016 |
| 133 | Газификация д. Гридино городского поселения Егорьевск\*\*\* | 8,96 | 34 369,57 | 2014-2016 | 2016 |
| 134 | Газификация д. Чёлохово городского поселения Егорьевск\*\*\* | 3,36 | 5 501,17 | - | 2014 |
| 135 | Газификация д. Иншино -д. Суханово сельского поселенияСаввинское\*\*\* | 3,73 | 8 238,94 | - | 2014 |
| 136 | Газификация д. Горшково городского поселения Егорьевск\*\*\* | 3,85 | 17 493,40 | 2014-2016 | 2016 |
| 137 | Газификация с. Никиткино сельского поселения Раменское\*\*\* | 9,03 | 36 859,75 | 2014-2016 | 2016 |
| 138 | Газификация д. Рахманово сельского поселения Юрцовское\*\*\* | 2,51 | 11 137,46 | 2014-2016 | 2016 |
| 139 | Газификация с. Радовицы городского поселения Рязановский\*\*\* | 9,30 | 45 479,53 | 2014-2016 | 2016 |
| 140 | Газификация д. Верейка сельского поселения Саввинское\*\*\* | 7,72 | 31 763,74 | 2014-2016 | 2016 |
| 141 | Газификация д. Большое Гридино сельского поселения Саввинское\*\*\* | 9,52 | 37 212,73 | 2014-2016 | 2016 |
| 142 | Газификация с. Раменки сельского поселения Раменское\*\*\* | 4,13 | 22 999,64 | 2014-2016 | 2016 |
| 143 | Газификация с. Саввино - д. Бруски сельского поселения Саввинское\*\*\* | 11,72 | 14 387,81 | - | 2014-2015 |
| 144 | Газификация д. Поповская сельского поселения Раменское\*\*\* | 1,74 | 9 449,33 | 2014-2016 | 2015 |
| 145 | Газификация д. Костылёво | 1,80 | 12 229,84 | 2014-2016 | 2016 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городского поселения Егорьевск\*\*\* |  |  |  |  |
| 146 | Газификация д. Захарово городского поселения Егорьевск\*\*\* | 0,81 | 5 574,13 | 2014-2015 | 2015 |
| 147 | Газификация д. Полбино сельского поселения Юрцовское\*\*\* | 3,06 | 14 585,18 | 2014-2016 | 2015 |
| 148 | Газификация д. Леоново сельского поселения Юрцовское\*\*\* | 2,62 | 4 920,82 | - | 2017 |
| 149 | Газификация д. Алфёрово городского поселения Рязановский\*\*\* | 7,28 | 31 511,24 | 2014-2016 | 2016 |
| 150 | Газификация д. Алексино-Шатур\*\* сельского поселения Саввинское\*\*\* | 5,40 | 3 987,38 | 2015-2018 | - |
| 151 | Газификация д. Бормусово\*\* сельского поселения Саввинское\*\*\* | 3,50 | 5 035,68 | 2015-2018 | - |
| 152 | Газификация д. Пожинская\*\* сельского поселения Саввинское\*\*\* | 8,50 | 0 | 2015-2018 | - |
| 153 | Газификация д. Сабанино\*\* поселения Саввинское\*\*\* | 2,60 | 0 | 2015-2018 | - |
| 154 | Газификация д. Старое сельского поселения Раменское\*\*\* | 2,94 | 19 329,37 | 2015-2016 | 2017 |
| 155 | Газификация д. Парыкино и д. Владычино сельского поселения Юрцовское\*\*\* | 7,45 | 25 321,40 | 2015-2016 | 2017 |
| 156 | Газопровод высокого давления к д. Подрядниково и д. Демидово сельского поселения Юрцовское\*\*\* с последующей газификацией | 13,90 | 61 200,00 | 2018-2020 | 2020 |
| 157 | Газопровод высокого давления к с. Куплиям городского поселения Рязановский\*\*\* с последующей газификацией | 8,20 | 49 200,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 158 | Газопровод высокого давления к д. Василенцево сельского поселения Саввинское\*\*\* с последующей газификацией | 10,70 | 64 200,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 159 | Газопровод высокого давления к п. Сергиевский городского поселения Егорьевск\*\*\* с последующей газификацией | 2,50 | 15 000,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 160 | Газопровод высокого давления к д. Волково городского поселения Раменское\*\*\* с последующей газификацией | 4,00 | 24 000,00 | 2021-2023 | 2024 |
| Городской округ Зарайск | 99,01 | 410 018,25 |  |  |
| 161 | Газопровод к д. Журавна сельского | 14,60 | 22 247,20 | - | 2005 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поселения Струпненское\*\*\* |  |  |  |  |
| 162 | Газопровод к д. Козловка сельского поселения Гололобовское\*\*\* | 8,22 | 27 410,20 | 2006-2007 | 2007 |
| 163 | Газопровод к д. Новоселки сельского поселения Гололобовское\* \* \* | 4,90 | 17 996,10 | 2006-2007 | 2007 |
| 164 | Газопровод к д. Зимёнки-1 сельского поселения Каринское\*\*\* | 2,52 | 6 394,30 | 2005-2006 | 2006 |
| 165 | Газопровод к д. Большие Белыничи сельского поселения Каринское\*\*\* | 7,71 | 31 445,99 | 2007-2009 | 2008-2009 |
| 166 | Газификация д. Зайцево сельского поселения Струпненское\*\*\* | 1,82 | 4 273,55 | - | 2012-2013 |
| 167 | Газификация д. Федоровка сельского поселения Струпненское\* \* \* | 2,91 | 3 656,70 | - | 2012-2013 |
| 168 | Газификация д. Новоселки сельского поселения Гололобовское\* \* \* | 4,75 | 22 200,62 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 169 | Газификация д. Большие Белыничи сельского поселения Каринское\*\*\* | 5,88 | 12 693,59 | - | 2014 |
| 170 | Газификация д. Овечкино сельского поселения Машоновское\*\*\* | 5,50 | 27 500,00 | 2017-2019 | 2020-2021 |
| 171 | Газопровод высокого давления к д. Апонитищи сельского поселения Гололобовское\*\*\* с последующей газификацией | 11,00 | 66 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 172 | Газопровод высокого давления к д. Иванчиково сельского поселения Струпненское\*\*\* с последующей газификацией | 5,50 | 33 000,00 | 2019-2020 | 2023 |
| 173 | Газопровод высокого давления к д. Саблино сельского поселения Каринское\*\*\* с последующей газификацией | 9,20 | 55 200,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 174 | Газопровод высокого давления к д. Чернево сельскоего поселения Машоновское\*\*\* с последующей газификацией | 10,00 | 60 000,00 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| 175 | Газификация д. Моногарово и д. Даровое | 4,50 | 20 000,00 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| Городской округ Истра | 73,67 | 389 515,05 |  |  |
| 176 | Газопровод к п. станции Манихино сельского поселения Ивановское\*\*\* | 2,20 | 8 799,90 | 2005-2006 | 2006 |
| 177 | Газопровод к п. опытного производственного хозяйства «Манихино» сельского поселения Ивановское\*\*\* | 0,76 | 4 288,55 | 2007-2009 | 2008-2011 |
| 178 | Газопроводы с. Новопетровское сельского поселения | 21,91 | 78 826,60 | 2007-2010 | 2007-2009 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новопетровское\*\*\* |  |  |  |  |
| 179 | Газификация п. Румянцево сельского поселения Новопетровское\* \* \* | 9,00 | 55 000,00 | 2014-2019 | 2020-2021 |
| 180 | Газопровод высокого давления к д. Курово сельского поселения Ядроминское\*\*\* с последующей газификацией | 10,60 | 63 600,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 181 | Газопровод высокого давления к д. Деньковои п. Лесодолгоруково сельского поселения Новопетровское\*\*\* с последующей газификацией | 14,00 | 84 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 182 | Газопровод высокого давления к д. Пречистое сельского поселения Новопетровское\*\*\* с последующей газификацией | 10,20 | 65 000,00 | 2018-2020 | 2021-2022 |
| 183 | Газификация д. Савельево | 5,00 | 30 000,00 | 2019-2021 | 2021 |
| Городской округ Кашира | 82,58 | 346 421,90 |  |  |
| 184 | Газопровод д. Ледово - д. Бурцево - д. Каменка сельского поселения Домнинское\*\*\* | 11,40 | 44 133,50 | 2005-2006 | 2007-2008 |
| 185 | Газопровод к д. Колтово сельского поселения Колтовское\*\*\* | 1,28 | 7 713,80 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 186 | Газопровод к д. Труфаново сельского поселения Домнинское\*\*\* | 1,14 | 4 956,10 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 187 | Газопровод к д. Маслово сельского поселения Топкановское\*\*\* | 3,16 | 10 248,80 | 2006-2009 | 2007-2009 |
| 188 | Газопровод к д. Яковское сельского поселения Домнинское\*\*\* | 5,53 | 28 891,20 | 2006-2009 | 2007-2009 |
| 189 | Перевод работы газопроводов в д. Каменка сельского поселения Домнинское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта), в том числе: I очередь объекта «Перевод работы газопроводов в д. Каменка сельского поселения Домнинское с сжиженного углеводородного газа на природный газ»\*\*\* | 1,41 | 3 128,93 | - | 2013 |
| 190 | II очередь объекта «Газификация д. Каменка сельского поселения Домнинское»\*\*\* | 1,98 | 5 740,00 | - | 2020-2021 |
| 191 | Перевод работы газопроводов в д. Яковское сельского поселения Домнинское с сжиженного углеводородного газа | 4,03 | 8 341,75 |  | 2013-2014 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* |  |  |  |  |
| 192 | Газификация жилых домов в д. Корыстово сельского поселения Колтовское\*\*\* | 6,89 | 12 988,72 | - | 2013-2014 |
| 193 | Газификация д. Ледово сельского поселения Домнинское\*\*\* | 3,72 | 13 020,00 | - | 2020-2021 |
| 194 | Газификация д. Бурцево сельского поселения Домнинское\*\*\* | 4,05 | 9 590,00 | - | 2020-2021 |
| 195 | Газификация д. Труфаново сельского поселения Домнинское\*\*\* | 3,25 | 10 045,00 | - | 2020-2021 |
| 196 | Газификация д. Колтово сельского поселения Колтовское\*\*\* | 4,48 | 7 236,48 | - | 2015 |
| 197 | Газификация п. Маслово сельского поселения Топкановское\*\*\* | 2,67 | 13 787,62 | 2014-2015 | 2015 |
| 198 | Газификация п. Большое Руново сельского поселения Знаменское\*\*\* | 7,21 | 40 600,00 | 2014-2016 | 2019 |
| 199 | Газификация д. Маслово сельского поселения Топкановское\*\*\* | 4,18 | 25 000,00 | 2017-2019 | 2020 |
| 200 | Газификация д. Терново-1 и д. Горки | 9,70 | 62 000,00 | 2019-2020 | 2020 |
| 201 | Газопровод высокого давления к д. Домнинки сельского поселения Домнинское\*\*\* с последующей газификацией | 6,50 | 39 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| Городской округ Клин | 23,82 | 76 476,64 |  |  |
| 202 | Газификация п. Нудоль сельского поселения Нудольское\*\*\* | 3,91 | 28 296,32 | 2014-2016 | 2017 |
| 203 | Газификация с. Спас-Заулок и д. Головково городского поселения Клин, в том числе:1. очередь объекта «Газификация с. Спас-Заулок городского поселения Клин»;\*\*\*
2. очередь объекта «Газификация д. Головково городского поселения Клин»\*\*\*
 | 12,23 | 22 072,20 | - | 2017 |
| 204 | Газификация р. п. Решетниково городского поселения Решетниково \* \* \* | 2,48 | 5 041,32 | - | 2016 |
| 205 | Газификация р. п. Решетниково городского поселения Решетниково (II очередь объекта)\*\*\* | 5,20 | 21 066,80 | - | 2023 |
| Коломенский городской округ | 90,50 | 414 456,34 |  |  |
| 206 | Газопровод к д. Малое Карасёво сельского поселения Биорковское\*\*\* | 9,79 | 15 963,00 | - | 2005-2006 |
| 207 | Газопровод к с. Городец сельского | 7,30 | 18 422,40 | 2005-2006 | 2006-2007 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поселения Заруденское\*\*\* |  |  |  |  |
| 208 | Газопровод к с. Старое Бобренево сельского поселения Хорошовское\*\*\* | 2,29 | 5 429,60 | - | 2005-2006 |
| 209 | Газопровод к с. Федосьино сельского поселения Проводниковско е \* \* \* | 6,72 | 29 072,20 | - | 2008-2009 |
| 210 | Газопровод к д. Богдановка сельского поселения Проводниковское\*\* \* | 3,96 | 20 120,20 | 2007-2009 | 2008-2009 |
| 211 | Перевод работы газопроводов в с. Шеметово сельского поселения Непецинское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 5,41 | 9 243,89 | - | 2014 |
| 212 | Газификация д. Богдановка сельского поселения Проводниковское\*\*\* | 3,23 | 22 355,05 | 2014-2016 | 2018 |
| 213 | Газификация д. Туменское,д. Грайвороны сельского поселенияБиорковское\*\*\* | 4,50 | 20 000,00 | 2017-2020 | 2020 |
| 214 | Газопровод к с. Большое Колычево и к котельной школы-интерната в с. Большое Колычево сельского поселения Акатьевское\*\*\* | 3,00 | 16 550,00 | - | 2021-2022 |
| 215 | Газопровод высокого давления к д. Новая сельского поселения Хорошовское\*\*\* с последующей газификацией | 16,00 | 96 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 216 | Газопровод высокого давления к п. Запрудный сельского поселения Биорковское\*\*\* с последующей газификацией | 9,20 | 55 200,00 | 2019-2021 | 2023 |
| 217 | Газопровод высокого давления к д. Щепотьево сельского поселения Акатьевское\*\*\* с последующей газификацией | 7,60 | 45 600,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 218 | Газопровод высокого давления к с. Горки сельского поселения Заруденское\*\*\* с последующей газификацией | 8,10 | 48 600,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 219 | Газификация с. Большое Колычево сельского поселения Акатьевское\* \* \* | 3,40 | 11 900,00 | - | 2022 |
| Городской округ Красногорск | 1,89 | 43 227,51 |  |  |
| 220 | Газопровод высокого давления от мини-ТЭЦ комплекса зданий Правительства Московской области до микрорайона Павшинская | 1,89 | 43 227,51 | 2008-2011 | 2012-2014 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поймаг. Красногорска |  |  |  |  |
| Ленинский городской округ\*\*\*\* | 1,45 | 10 146,50 |  |  |
| 221 | Газопровод к д. Дрожжино сельского поселения Булатниковское\* \* \* | 1,45 | 10 146,50 | 2005-2006 | 2006 |
| Городской округ Лотошино | 83,75 | 378 581,35 |  |  |
| 222 | Газопровод к д. Михалево - д. Монасеино городского поселения Лотошино\*\*\* | 13,57 | 45 839,00 | 2005-2007 | 2007-2008 |
| 223 | Газопровод к д. Нововасильевское - д. Новошино городского поселения Лотошино\*\*\* | 5,08 | 13 708,70 | - | 2005-2006 |
| 224 | Газопровод к с. Званово сельского поселения Ошейкинское\*\*\* | 4,80 | 18 694,60 | 2006-2007 | 2007-2008 |
| 225 | Газификация д. Монасеино городского поселения Лотошино\*\*\* | 3,47 | 7 593,05 | - | 2014 |
| 226 | Газификация д. Кульпино городского поселения Лотошино\*\*\* | 1,08 | 3 240,67 | - | 2017 |
| 227 | Газификация п. Кировский городского поселения Лотошино\*\*\* | 2,60 | 3 347,03 | - | 2015 |
| 228 | Газификация д. Введенское сельского поселения Микулинское\* \* \* | 2,80 | 11 200,00 | - | 2020 |
| 229 | Газификация д. Акулово городского поселения Лотошино\*\*\* | 1,21 | 8 085,45 | 2015-2016 | 2016 |
| 230 | Газификация д. Софийское городского поселения Лотошино\*\*\* | 1,76 | 12 631,21 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 231 | Газификация д. Новое Лисино городского поселения Лотошино\*\*\* | 2,78 | 14 720,30 | 2015-2016 | 2016 |
| 232 | Газификация д. Калицино городского поселения Лотошино\*\*\* | 3,11 | 25 150,09 | 2015-2017 | 2018 |
| 233 | Газификация д. Афанасово сельского поселения Микулинское\* \* \* | 2,58 | 20 248,37 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 234 | Газификация д. Канищево сельского поселения Микулинское\* \* \* | 0,66 | 6 988,29 | 2015-2017 | 2018 |
| 235 | Газификация д. Вяхирево сельского поселения Микулинское\*\*\* | 2,20 | 7 771,88 | 2015-2017 | 2018 |
| 236 | Газификация д. Марково и с. Корневское городского поселения Лотошино\*\*\* | 6,16 | 8 268,55 | - | 2015 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | Газификация д. Стрешневы Горы городского поселения Лотошино | 3,34 | 9 694,16 | - | 2016 |
| 238 | Газификация д. Мамоново и д. Астренево сельского поселения Ошейкинское\*\*\* | 7,15 | 45 000,00 | 2017-2020 | 2021 |
| 239 | Газопровод высокого давления с. Микулино - д. Хранево - д. Коноплево сельского поселения Микулинское\* \* \* | 13,80 | 82 800,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 240 | Газификация д. Хранево сельского поселения Микулинское\*\*\* | 3,60 | 21 600,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 241 | Газификация д. Коноплево сельского поселения Микулинско е \* \* \* | 2,00 | 12 000,00 | 2021-2022 | 2023 |
| Городской округ Луховицы | 47,56 | 159 062,71 |  |  |
| 242 | Газопровод к п. Каданок -д. Моховое городского поселенияБелоомут\*\*\* | 6,36 | 7 335,50 | - | 2005-2006 |
| 243 | Газопровод к с. Любичи сельского поселения Дединовское\*\*\* | 8,29 | 31 135,00 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 244 | Газопровод к д. Врачово сельского поселения Фруктовское\*\*\* | 5,62 | 20 852,90 | 2007-2009 | 2008-2009 |
| 245 | Газопровод к д. Староходыкино сельского поселения Астаповское\*\*\* | 1,36 | 1 652,70 | - | 2005 |
| 246 | Газификация п. Каданок городского поселения Белоомут\*\*\* | 2,39 | 3 290,34 | - | 2013-2014 |
| 247 | Газификация с. Любичи сельского поселения Дединовское\*\*\* | 8,20 | 39 990,77 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 248 | Газификация д. Врачово сельского поселения Фруктовское\*\*\* | 5,48 | 26 500,00 | 2014-2016 | 2016-2018 |
| 249 | Газификация с. Ловцы сельского поселения Дединовское (II очередь)\*\*\* | 7,97 | 19 355,75 | - | 2015 |
| 250 | Газификация с. Подлесная Слобода сельского поселения Головачевское\* \* \* | 1,89 | 8 949,75 | 2014-2015 | 2015 |
| Можайский городской округ | 350,37 | 1 981 170,24 |  |  |
| 251 | Газопровод к центральной усадьбе АО «Юрловский» с. Сокольниково сельского поселения Юрловское\*\*\* | 9,04 | 48 059,15 | 2005-2015 | 2008-2015 |
| 252 | Газопровод к центральной усадьбе АО «Ивакино» д. Ивакино сельского поселения Юрловское\*\*\* | 19,08 | 141 228,09 | 2006-2015 | 2008-2015 |
| 253 | Газопровод к д. Бараново городского поселения Уваровка\*\*\* | 3,17 | 14 943,60 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 254 | Газопровод к д. Мокрое сельского поселения Замошинское\*\*\* | 8,77 | 48 181,80 | 2006-2009 | 2008-2009 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 | Газопровод к центральной усадьбе «Семёновское» с. Семёновское сельского поселения Замошинское\*\*\* | 18,42 | 169 899,17 | 2007-2014 | 2014-2015 |
| 256 | Газопровод к центральной усадьбе д. Синичино (в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 28.09.2010 № 123-ПГ «Об Учетных данных |  |  |  |  |
|  | административно- территориальных | 7,17 | инвестор | инвестор | 2006-2009 |
|  | и территориальных единиц Московской области»: «Газопровод |  |  |  |  |
|  | к поселку центральной усадьбы совхоза «Синичино» сельского |  |  |  |  |
|  | поселения Порецкое»)\*\*\* |  |  |  |  |
| 257 | Газопровод к с. Поречье сельского поселения Порецкое\*\*\* | 23,00 | инвестор | инвестор | 2006 |
| 258 | Газопровод к д. Грибово сельского поселения Порецкое\*\*\* | 0,73 | 9 081,92 | 2008-2014 | 2013-2014 |
| 259 | Газопровод к центральной усадьбе п. Цветковский, д. Дровнино сельского поселения Дровнинское\*\*\* | 25,97 | 206 730,39 | 2007-2014 | 2015-2016 |
| 260 | Перевод работы газопроводов в д. Бараново городского поселения Уваровка с сжиженного |  |  |  |  |
|  | углеводородного газа | 3,39 | 9 428,09 | - | 2014 |
|  | на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* |  |  |  |  |
| 261 | Перевод работы газопроводов в д. Мокрое сельского поселения Замошинское с сжиженного |  |  |  |  |
|  | углеводородного газа | 8,36 | 17 610,92 | - | 2014 |
|  | на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* |  |  |  |  |
| 262 | Перевод работы газопроводов в с. Поречье сельского поселения Порецкое с сжиженного |  |  |  |  |
|  | углеводородного газа | 8,20 | 16 769,35 | - | 2014-2015 |
|  | на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* |  |  |  |  |
| 263 | Газификация с. Семёновское сельского поселения Замошинское\* \* \* | 16,71 | 96 282,77 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 264 | Газификация п. Цветковский сельского поселения Дровнинское\* \* \* | 4,22 | 26 240,83 | 2015-2017 | 2017 |
| 265 | Газификация р. п. Уваровка | 32,80 | 250 000,00 | 2014-2019 | 2019-2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городского поселения Уваровка\*\*\* |  |  |  |  |
| 266 | Газификация д. Ваулино сельского поселения Юрловское\*\*\* | 6,99 | 32 507,01 | 2014-2016 | 2016 |
| 267 | Газификация д. Цезарево сельского поселения Юрловское\*\*\* | 2,96 | 16 651,26 | 2014-2016 | 2016 |
| 268 | Газификация с. Сокольникове сельского поселения Юрловское\*\*\* | 3,65 | 28 000,00 | 2014-2019 | 2019 |
| 269 | Газификация д, Ивакино сельского поселения Юрловское\*\*\* | 5,55 | 29 283,10 | 2014-2016 | 2016 |
| 270 | Газификация с. Тропарёво сельского поселения Юрловское\*\*\* | 5,01 | 23 441,92 | 2014-2016 | 2017 |
| 271 | Газификация д. Старое Село сельского поселения Бородинско е \* \*, \* \* \* | 3,00 | 0 | - | - |
| 272 | Газификация д. Красный Стан сельского поселения Спутник\*\*\* | 2,90 | 4 967,15 | - | 2013-2014 |
| 273 | Газификация п. учхоза «Александрово» сельского поселения Бородинское\*\*\* | 2,84 | 16 823,74 | 2014-2016 | 2018 |
| 274 | Газификация д. Мышкино сельского поселения Горетовское, I очередь\*\*\* | 1,49 | 7 431,28 | - | 2015 |
| 275 | Газификация д. Мышкино сельского поселения Горетовское, II очередь\*\*\* | 6,65 | 37 158,70 | 2015-2016 | 2018 |
| 276 | Газопровод высокого давления к д. Большое Тёсово сельского поселения Спутник с последующей газификацией\*\*\* | 9,00 | 54 000,00 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| 277 | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |
|  | к д. Игумново сельского поселения Спутник с последующей газификацией\*\*\* | 4,00 | 24 000,00 | 2017-2020 | 2021-2022 |
| 278 | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |
|  | к д. Сычики сельского поселения | 8,00 | 48 000,00 | 2021-2022 | 2023 |
|  | Дровнинское с последующей газификацией\*\*\* |
| 279 | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |
|  | к д. Перещапово сельского поселения Клементьевское | 7,50 | 45 000,00 | 2021-2022 | 2023 |
|  | с последующей газификацией\*\*\* |  |  |  |  |
| 280 | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |
|  | к д. Пуршево сельского поселения Клементьевское с последующей газификацией \*\*\* | 6,50 | 39 000,00 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| 281 | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |
|  | к д. Юрлово сельского поселения Юрловское с последующей газификацией\*\*\* | 8,10 | 48 600,00 | 2019-2020 | 2021-2022 |
| 282 | Газопровод к д. Шаликово, | 11,00 | 83 650,00 | 2022-2023 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Моденово и п. Шаликово сельского поселения Спутник\*\*\* |  |  |  |  |
| 283 | Газопровод высокого давления с. Поречье - д. Астафьево - д. Чернево сельского поселения Порецкое\*\*\* | 13,00 | 78 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 284 | Газопровод высокого давления к д. Большие Парфенки сельского поселения Борисовское с последующей газификацией \*\*\* | 10,00 | 60 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 285 | Газопровод высокого давления к д. Логиново сельского поселения Бородинское с последующей газификацией\* \* \* | 5,50 | 33 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 286 | Газопровод высокого давления к д. Дегтяри сельского поселения Порецкое с последующей газификацией \*\*\* | 7,60 | 45 600,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 287 | Газопровод высокого давления к д. Храброво сельского поселения Замошинское с последующей газификацией\* \* \* | 11,60 | 69 600,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 288 | Газопровод высокого давления к п. Бородинского лесничества сельского поселения Бородинское с последующей газификацией \*\*\* | 4,00 | 24 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 289 | Газификация д. Шаликово сельского поселения Спутник\*\*\* | 5,00 | 25 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 290 | Газификация д. Моденово сельского поселения Спутник\*\*\* | 4,00 | 20 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 291 | Газификация д. Астафьево сельского поселения Порецкое\*\*\* | 2,50 | 15 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 292 | Газификация д. Чернево сельского поселения Порецкое\*\*\* | 3,00 | 18 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| Наро-Фоминский городской округ | 169,71 | 690 446,30 |  |  |
| 293 | Газопровод к д. Вышегород сельского поселения Веселевское\*\*\* | 8,45 | 35 185,80 | 2006-2011 | 2008-2011 |
| 294 | Газопровод к д. Бекасово городского поселения Наро-Фоминск\* \* \* | 1,27 | 18 980,88 | 2007-2016 | 2016 |
| привлеченные средства |
| 295 | Газопровод к д. Ивановка городского поселения Наро-Фоминск\* \* \* | 1,96 | 10 987,70 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 296 | Газопровод к д. Симбухово городского поселения Верея\*\*\* | 8,24 | 17 102,00 | 2005-2006 | 2006 |
| 297 | Газопровод к д. Рождествено городского поселения Верея\*\*\* | 3,50 | привлеченные средства | 2007 | 2007 |
| 298 | Газопровод к д. Волчёнки сельского поселения | 9,22 | 46 639,17 | 2006-2011 | 2008-2011 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Волчёнковское\* \* \* |  |  |  |  |
| 299 | Газопровод к д. Шустиково сельского поселения Веселевское\*\*\* | 14,70 | 51 656,58 | 2006-2011 | 2008-2011 |
| 300 | Газопровод к д. Марушкино сельского поселения Марушкинское\* \* \* | 3,56 | 16 742,50 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 301 | Газопровод к д. Головково сельского поселения Ташировское\*\*\* | 19,34 | 111 738,60 | 2005-2007 | 2007-2008 |
| 302 | Перевод работы газопроводов в д. Головково сельского поселения Ташировскоес сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 1,30 | 3 072,63 | - | 2014 |
| 303 | Перевод работы газопроводов в д. Шустиково сельского поселения Веселевское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 5,60 | 7 583,19 | - | 2013-2014 |
| 304 | Перевод работы газопроводов в д. Устье сельского поселения Волченковское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 3,44 | 7 957,19 | - | 2013 |
| 305 | Газификация д. Ивановка городского поселения Наро-Фоминск\*\*\* | 3,20 | привлеченные средства | - | 2014 |
| 306 | Газификация д. Вышегород сельского поселения Веселевское\*\*\* | 7,15 | 25 236,04 | 2013-2016 | 2016 |
| 307 | Газификация с. Атепцево сельского поселения Атепцевское\*\*\* | 9,50 | 48 600,00 | 2014-2019 | 2019 |
| 308 | Газификация д. Назарьево сельского поселения В олченковско е \* \* \* | 7,63 | 37 249,56 | 2014-2016 | 2016 |
| 309 | Газификация с. Каменское сельского поселения Атепцевское\*\*\* | 8,68 | 39 667,06 | 2014-2016 | 2017 |
| 310 | Газификация с. Каменское сельского поселения Атепцевское (II очередь)\*\*\* | 2,66 | 7 664,08 | - | 2016-2017 |
| 311 | Газификация д. Бекасово городского поселения Наро- Фоминск\*\*\* | 1,81 | 19 505,54 | 2015-2016 | 2016 |
| 312 | Газификация п. Новая Ольховка | 7,23 | 43 611,96 | 2014-2016 | 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельского поселения Атепцевское\* \* \* |  |  |  |  |
| 313 | Газификация д. Веселево сельского поселения Веселевское\*\*\* | 5,41 | 26 913,87 | 2014-2016 | 2016 |
| 314 | Газификация д. Симбухово городского поселения Верея\*\*\* | 10,14 | 20 690,83 | - | 2016 |
| 315 | Газификация д. Рождествено городского поселения Верея\*\*\* | 4,73 | 11 363,44 | - | 2016 |
| 316 | Газификация д. Волченки сельского поселения Волченковское\*\*\* | 2,06 | 13 906,34 | 2013-2015 | 2015 |
| 317 | Газификация д. Башкино, д. Рождество сельского поселения Атепцевское\* \* \* | 8,63 | 19 191,34 | - | 2016 |
| 318 | Газификация п. Базисный Питомник городского поселения Наро-Фоминск\* \* \* | 4,00 | 24 000,00 | 2020-2021 | 2023 |
| 319 | Газификация д. Ястребово городского поселения Верея\*\*\* | 6,30 | 25 200,00 | - | 2024 |
| Одинцовский городской округ | 89,59 | 445 054,55 |  |  |
| 320 | Газопровод к с. Андреевское сельского поселения Ершовское\*\*\* | 9,35 | 63 835,00 | 2005-2008 | 2008-2010 |
| 321 | Газопровод высокого давления в г. Кубинка городского поселения Кубинка\*\*\* | 1,84 | 9 022,40 | - | 2007-2009 |
| 322 | Газопровод высокого давления от газораспределительной станции «Немчиновка 2» до бывшего головного газорегуляторного пункта «Ромашково» | 3,64 | 49 641,56 | 2008-2015 | Средства программы и привле­ченные средства |
| 323 | Газопровод от д. Ястребки сельского поселения Никольское\*\*\* до г. Звенигорода | 4,06 | 29 009,79 | 2008-2013 | 2012-2013 |
| 324 | Газопровод от п. Горки-10 сельского поселения Успенское\*\*\* до г. Звенигорода | 14,77 | привлеченные средства | 2009-2011 | 2012-2013 |
| 325 | Перевод работы газопроводов в с. Никольское сельского поселения Никольское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) \*\*\* | 10,45 | 70 264,78 | 2014-2016 | 2016 |
| 326 | Перевод работы газопроводов в с. Андреевское сельского поселения Ершовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 3,34 | 22 981,02 | - | 2014-2015 |
| 327 | Газификация д. Улитино сельского | 3,37 | 17 000,00 | 2020-2021 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поселения Ершовское\*\*\* |  |  |  |  |
| 328 | Газификация с. Шарапове сельского поселения Никольское\*\*\* | 15,30 | 76 500,00 | 2013-2019 | 2019 |
| 329 | Газификация д. Чапаевка сельского поселения Никольское\*\*\* | 16,89 | 75 500,00 | 2013-2018 | 2019 |
| 330 | Газификация д. Гигирево сельского поселения Никольское\*\*\* | 4,35 | 25 000,00 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| 331 | Газификация д. Малые Вязёмы городского поселения Большие Вязёмы\*\*\* | 2,23 | 6 300,00 | - | 2022 |
| Городской округ Озёры | 39,22 | 142 931,37 |  |  |
| 332 | Газопровод к с. Клишино сельского поселения Клишинское\*\*\* | 1,73 | 4 602,70 | - | 2005 |
| 333 | Газопровод к с. Белые Колодези сельского поселения Бояркинское\*\*\* | 8,26 | 16 808,20 | 2005 | 2005 |
| 334 | Газопровод к с. Протасово сельского поселения Клишинское\*\*\* | 3,80 | 9 657,80 | 2005-2006 | 2006 |
| 335 | Газопровод к с. Горы сельского поселения Бояркинское\*\*\* | 7,89 | 43 661,90 | 2008 | 2007-2008 |
| 336 | Газификация с. Белые Колодези сельского поселения Бояркинско е \* \* \* | 8,74 | 15 400,77 | - | 2012-2013 |
| 337 | Газопровод высокого давления к д. Боково-Акулово сельского поселения Бояркинское с последующей газификацией\*\*\* | 8,80 | 52 800,00 | 2021-2022 | 2023 |
| Орехово-Зуевский городской округ | 383,77 | 2 243 397,64 |  |  |
| 338 | Газопровод д. Дуброво сельского поселения Новинское - д. Губино сельского поселения Белавинское\*\*\* | 13,36 | 51 791,40 | - | 2005-2006 |
| 339 | Газопровод д. Губино -д. Савинская сельского поселенияБелавинское\*\*\* | 15,59 | 62 663,98 | 2006-2012 | 2010-2012 |
| 340 | Газопровод с. Ильинский Погост - д. Абрамовка - д. Степановка сельского поселения Ильинское - п. Авсюнино сельского поселения Дороховское\*\*\* | 22,82 | 170 471,00 | 2005-2010 | 2007-2009 |
| 341 | Газопровод д, Степановка сельского поселения Ильинское - с. Богородское сельского поселения Дороховское \*\*\* | 4,77 | 39 262,59 | 2005-2014 | 2014 |
| 342 | Газопровод к д. Заполицы сельского поселения Дороховское, | 4,20 | 117 400,00 | 2006-2020 | 2021-2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: I очередь объекта «Газопровод к д. Рудне-Никитское сельского поселения Дороховское» \* \* \* |  |  |  |  |
| 343 | II очередь объекта «Газопровод к д. Заполицы сельского поселения Дороховское» \* \* \* | 5,00 | 55 000,00 | 2006-2020 | 2021-2022 |
| 344 | Газопровод п. Авсюнино - д. Мисцево сельского поселения Дороховское\*\*\* | 4,85 | 46 362,85 | 2006-2014 | 2015 |
| 345 | Газопровод д. Мисцево - д. Петрушино — д. Запутное сельского поселения Дороховское\*\*\* | 11,96 | 103 199,87 | 2006-2014 | 2015 |
| 346 | Газопровод к п. Мисцево сельского поселения Новинское\*\*\* | 8,30 | 74 893,31 | 2006-2014 | 2015 |
| 347 | Газопровод с. Ильинский Погост - д. Слободище сельского поселения Ильинское — с. Хотеичи - д. Соболево сельского поселения Соболевское\*\*\* | 17,29 | 116 002,70 | 2005-2014 | 2013-2014 |
| 348 | Газопровод д. Аринино сельского поселения Белавинское - д. Минино сельского поселения Соболевское\*\*\* | 6,41 | 20 246,50 | - | 2006 |
| 349 | Газопровод к д. Войново-Гора сельского поселения Верейское | 7,05 | 49 989,04 | 2007-2013 | 2011-2013 |
| 350 | Газопровод д. Беззубово - д. Игнатово сельского поселения Ильинское\*\*\* | 6,41 | 69 701,77 | 2005-2014 | 2013-2015 |
| 351 | Перевод работы газопроводов в д. Абрамовка сельского поселения Ильинское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 6,50 | 18 327,37 | - | 2014 |
| 352 | Газификация д. Степановка сельского поселения Ильинское\*\*\* | 9,46 | 53 045,04 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 353 | Газификация с. Богородское сельского поселения Дороховское\*\*\* | 10,09 | 47 560,02 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 354 | Газификация п. Мисцево сельского поселения Новинское\*\*\* | 4,71 | 26 871,67 | 2015-2016 | 2017 |
| 355 | Газификация д. Слободище сельского поселения Ильинское\*\*\* | 16,95 | 74 424,45 | 2014-2016 | 2017 |
| 356 | Газификация с. Хотеичи сельского поселения Соболевское\*\*\* | 22,72 | 109 576,95 | 2014-2016 | 2017 |
| 357 | Газификация д. Соболево сельского поселения Соболевское\*\*\* | 17,32 | 80 991,03 | 2014-2016 | 2017 |
| 358 | Газификация д. Беззубово сельского поселения Ильинское\*\*\* | 5,74 | 10 882,00 | - | 2016 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 359 | Газификация д. Игнатово сельского поселения Ильинское\*\*\* | 3,44 | 22 337,03 | 2014-2016 | 2016 |
| 360 | Газификация д. Заполицы сельского поселения Дороховское\* \* \* | 8,70 | 50 000,00 | 2015-2020 | 2022-2023 |
| 361 | Газификация д. Петрушино сельского поселения Дороховское\*\*\* | 7,42 | 45 120,81 | 2015-2016 | 2017 |
| 362 | Газификация д. Мисцево сельского поселения Дороховское\*\*\* | 9,52 | 54 035,21 | 2015-2016 | 2017 |
| 363 | Газификация д. Запутное сельского поселения Дороховское\*\*\* | 8,81 | 46 502,18 | 2015-2016 | 2017 |
| 364 | Газификация д. Внуково сельского поселения Ильинское\*\*\* | 2,05 | 6 156,54 | - | 2014-2015 |
| 365 | Газификация д. Старое Титово сельского поселения Дороховское\*\*\* | 5,65 | 34 618,22 | 2014-2016 | 2017 |
| 366 | Газификация д. Селиваниха сельского поселения Дороховское \*\*\* | 5,65 | 18 753,36 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 367 | Газификация д. Понарино сельского поселения Дороховское\*\*\* | 7,06 | 36 240,13 | 2015-2016 | 2017 |
| 368 | Газификация д. Новое Титово сельского поселения Дороховское\*\*\* | 3,15 | 12 567,60 | 2015-2016 | 2018 |
| 369 | Газификация д. Зворково сельского поселения Дороховское\*\*\* | 5,94 | 32 523,89 | 2015-2016 | 2017 |
| 370 | Газификация д. Рудне-Никитское сельского поселения Дороховское\* \* \* | 6,30 | 34 700,00 | 2015-2020 | 2022-2023 |
| 371 | Газификация д. Войново-Гора сельского поселения Верейское | 4,63 | 9 721,98 | - | 2015 |
| 372 | Газификация д, Цаплино сельского поселения Ильинское\*\*\* | 4,68 | 15 750,00 | - | 2019 |
| 373 | Газификация д. Дорохово сельского поселения Дороховское\*\*\* | 2,53 | 5 940,08 | - | 2015 |
| 374 | Газификация д. Савинская сельского поселения Белавинское\*\*\* | 5,10 | 29 050,00 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| 375 | Газификация д. Новониколаевка сельского поселения Белавинское\*\*\* | 3,44 | 11 117,07 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| 376 | Газопровод высокого давления к п. Беливо сельского поселения Дороховское с последующей газификацией\*\*\* | 7,80 | 46 800,00 | 2021-2022 | 2023-2024 |
| 377 | Газопровод высокого давления к д. Велино сельского поселения Дороховское с последующей газификацией\* \* \* | 10,50 | 63 000,00 | 2021-2023 | 2023-2024 |
| 378 | Газопровод высокого давления | 9,80 | 58 800,00 | 2020-2021 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к д. Сенькино, д. Старово сельского поселения Ильинскоеи 1 «k it\* «Jsс последующей газификациеи\*\*\* |  |  |  |  |
| 379 | Газопровод высокого давления к д. Асташково и д. Молоково сельского поселения Соболевское с последующей газификацией\*\*\* | 17,50 | 105 000,00 | 2020-2022 | 2023-2024 |
| 380 | Газопровод высокого давления к п. Чистое сельского поселения Дороховское с последующей газификацией\*\*\* | 3,00 | 18 000,00 | 2016-2020 | 2021-2022 |
| 381 | Газопровод высокого давления к д. Тереньково сельского поселения Новинское с последующей газификацией\*\*\* | 7,20 | 28 800,00 | - | 2023 |
| 382 | Газопровод высокого давления к д. Костино сельского поселения Давыдовское с последующей газификацией \* \* \* | 4,80 | 28 800,00 | 2018-2021 | 2023 |
| 383 | Газопровод высокого давления к д. Яковлевская сельского поселения Давыдовское с последующей газификацией\*\*\* | 7,60 | 30 400,00 | - | 2019 |
| Городской округ Павловский Посад | 28,61 | 104 398,21 |  |  |
| 384 | Газопровод к д. Чисто-Перхурово сельского поселения Аверкиевское\*\*\* | 2,90 | 5 165,80 | 2005 | 2006 |
| 385 | Газопровод к д. Васютино сельского поселения Кузнецовское\*\*\* | 9,78 | 53 479,09 | 2006-2013 | 2007-2014 |
| 386 | Газопровод к д. Семеново сельского поселения Аверкиевское\*\*\* | 6,54 | 11 809,90 | - | 2005-2006 |
| 387 | Перевод работы газопроводов в д. Чисто-Перхурово сельского поселения Аверкиевское с сжиженного углеводородного газа на природный газ\*\*\* | 0,14 | 387,98 | - | 2013 |
| 388 | Перевод работы газопроводов в д. Васютино сельского поселения Кузнецовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 4,90 | 8 196,14 | - | 2014-2015 |
| 389 | Газификация д. Чисто-Перхурово сельского поселения Аверкиевское\* \* \* | 1,35 | 7 359,30 | 2013-2015 | 2015 |
| 390 | Газификация д. Борисово и д. Михалево | 3,00 | 18 000,00 | 2020-2021 | 2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пушкинский городской округ | 43,74 | 224 321,88 |  |  |
| 391 | Газопровод к п. санатория «Тишково» сельского поселения Ельдигинское\*\*\* | 2,90 | 10 565,10 | - | 2005 |
| 392 | Газопровод к д. Алёшино сельского поселения Ельдигинское\*\*\* | 5,14 | 12 162,10 | 2005-2006 | 2006 |
| 393 | Газопровод к д. Фёдоровское сельского поселения Царёвское\*\*\* | 0,20 | 2 680,80 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 394 | Газопровод высокого давленияс. Ельдигино сельского поселенияЕльдигинское —пгт. Зеленоградский(в соответствии с ПостановлениемГубернатора Московской областиот 28.09.2010 № 123-ПГ«Об Учетных данныхадминистративно-территориальныхи территориальных единицМосковской области»: «Газопроводвысокого давленияс. Ельдигино сельского поселенияЕльдигинское —д. п. Зеленоградский»),в том числе:I очередь объекта «Газопровод высокого давления с. Ельдигино сельского поселения Ельдигинское - д. Матюшино сельского поселения Ельдигинское» \*\*\*; | 4,71 | 19 398,91 | 2008 | 2007-2009 |
| II очередь объекта «Газопровод высокого давления д. Матюшино сельского поселения Ельдигинское\*\*\* - пгт. Зеленоградский» | 1,32 | 569,08 | 2009-2012 | 2010-2012 |
| привлеченные средства |
| 395 | Газопровод к д. Грибово сельского поселения Царёвское\*\*\* | 0,76 | 8 691,30 | 2007-2010 | 2010-2011 |
| 396 | Газопровод от д. Зимогорьедо д. п. Зеленоградский городскогоП v> «1» «1»поселения Зеленоградский\*\*\* | 2,62 | 11 606,22 | 2008-2013 | 2011-2013 |
| 397 | Газификация д. Фёдоровское сельского поселения Царёвское\*\*\* | 3,08 | 26 539,04 | 2014-2015 | 2016 |
| 398 | Газификация д. п. Зеленоградский городского поселения Зеленоградский\*\*\* | 8,32 | 57 339,21 | 2014-2017 | 2017-2018 |
| 399 | Газификация мкр. Лесная Быль в д. п. Зеленоградский городского поселения Зеленоградский\*\*\* | 3,20 | 16 000,00 | 2016-2019 | 2019 |
| 400 | Газификация д. п. Зеленоградский городского поселения Зеленоградский (II очередь) \*\*\* | 4,82 | 31 800,00 | 2015-2018 | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | Газификация с. Путилово сельского поселения Царёвское\*\*\* | 6,67 | 26 970,12 | 2014-2015 | 2015 |
| Раменский городской округ | 128,39 | 560 510,29 |  |  |
| 402 | Газопровод к с. Марково сельского поселения Кузнецовское - д. Рыбаки сельского поселения Заболотьевское\*\*\* | 8,57 | 21 633,14 | 2005 | 2005-2006 |
| 403 | Газопровод к д. Починки - с. Салтыкове - д. Малышево - д. Нестерово — д. Панино сельского поселения Ганусовское\*\*\* | 10,67 | 28 523,60 | 2005-2006 | 2006 |
| 404 | Газопровод к д. Хрипань городского поселения Кратово, в том числе: I очередь объекта\*\*\* | 2,53 | 16 774,09 | 2011-2016 | 2016-2017 |
| 405 | Газопровод к д. Хрипань городского поселения Кратово, в том числе: II очередь объекта\*\*\* | 1,30 | 30 400,00 | 2017 | 2017-2019 |
| 406 | Газификация д. Левино сельского поселения Никоновское\*\*\* | 6,89 | 35 053,60 | 2011-2014 | 2014 |
| 407 | Газификация с. Марково сельского поселения Кузнецовское\*\*\* | 2,46 | 5 235,62 | - | 2013-2014 |
| 408 | Газификация д. Нестерово сельского поселения Ганусовское\*\*\* | 6,72 | 13 539,15 | - | 2013-2014 |
| 409 | Газификация д. Рыбаки сельского поселения Заболотьевское\*\*\* | 7,23 | 15 251,92 | - | 2015 |
| 410 | Газификация п. Денежниково сельского поселения Константиновское\* \* \* | 1,32 | 8 133,67 | 2014-2015 | 2015 |
| 411 | Газификация с. Софьино сельского поселения Софьинское\*\*\* | 0,43 | 4 194,50 | 2014-2015 | 2015 |
| 412 | Газификация с. Загорново сельского поселения Сафоновское\*\*\* | 3,03 | 16 037,56 | 2014-2015 | 2015 |
| 413 | Газификация с. Константиново сельского поселения Константиновское\* \* \* | 13,77 | 60 484,34 | 2014-2016 | 2016 |
| 414 | Газификация с. Никитское сельского поселения Ульянинское\* \* \* | 8,47 | 30 349,10 | - | 2016-2017 |
| 415 | Газификация д. Фоминское и д. Яныпино сельского поселения Ульянинское\* \* \* | 7,10 | 37 000,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 416 | Газификация д. Тяжино сельского поселения Софьинское\*\*\* | 4,70 | 26 500,00 | 2017-2020 | 2020 |
| 417 | Газопровод высокого давления к с. Степановское сельского поселения Ульянинское с последующей газификацией\*\*\* | 10,60 | 63 600,00 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| 418 | Газопровод высокого давления к д. Нащекино сельского поселения | 3,70 | 14 800,00 | 2022-2023 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ганусовское с последующей газификацией\*\*\* |  |  |  |  |
| 419 | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |
|  | к д. Воловое сельского поселения Ганусовское с последующей газификацией\* \* \* | 5,50 | 22 000,00 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| 420 | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |
|  | к д. Жирошкино сельского поселения Ганусовское с последующей газификацией\*\*\* | 10,20 | 51 000,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 421 | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |
|  | к д. Захариха сельского поселения Заболотьевское с последующей газификацией\*\*\* | 8,80 | 40 000,00 | 2019-2020 | 2020 |
| 422 | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |
|  | к с. Малахово сельского поселения Заболотьевское с последующей газификацией\*\*\* | 4,40 | 20 000,00 | 2018-2020 | 2020 |
| Рузский городской округ | 252,43 | 1 320 208,08 |  |  |
| 423 | Газопровод к д. Орешки сельского поселения Колюбакинское\*\*\* | 14,36 | 57 552,70 | - | 2005 |
| 424 | Газопровод д. Нестерово сельского поселения Старорузское - п. Кожино сельского поселения Дороховское\*\*\* | 5,02 | 24 695,90 | 2005-2008 | 2007-2008 |
| 425 | Газопровод к д. Колодкино сельского поселения Дороховское\*\*\* | 6,13 | 51 288,60 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 426 | Газопровод с. Богородское -д. Златоустово сельского поселенияДороховское\*\*\* | 11,11 | 37 935,20 | 2006-2009 | 2008-2010 |
| 427 | Газопровод к д. Лыщиково сельского поселения Дороховское\*\*\* | 3,24 | 18 913,23 | 2007-2015 | 2014-2015 |
| 428 | Газопровод к п. Беляная Гора сельского поселения Ивановское\*\*\* | 6,49 | 22 600,40 | - | 2005 |
| 429 | Газопровод п. Беляная Гора сельского поселения Ивановское - д. Нововолково сельского поселения Волковское - д. Орешки сельского поселения |  |  |  |  |
|  | Колюбакинское (Газопровод к д. Нововолково сельского | 10,13 | 82 188,59 | 2007-2014 | 2012-2013 |
|  | поселения Волковское), I очередь объекта: «Газопровод от д. Орешки |  |  |  |  |
|  | сельского поселения |  |  |  |  |
|  | Колюбакинское до д. Волково |  |  |  |  |
|  | сельского поселения |  |  |  |  |
|  | Волковское»\*\*\* |  |  |  |  |
| 430 | II очередь объекта: «Газопровод | 16,39 | 107 472,37 | 2007-2014 | 2013-2014 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от д. Волково сельского поселения |  |  |  |  |
|  | Волковское до п. Беляная Гора |  |  |  |  |
|  | сельского поселения |  |  |  |  |
|  | Ивановское»\*\*\* |  |  |  |  |
| 431 | Газопровод к д. Сумарокове |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | 4,53 | 32 100,94 | 2007-2014 | 2013-2014 |
|  | Ивановское\*\*\* |  |  |  |  |
| 432 | Перевод работы газопроводов в п. Кожино сельского поселения Дороховское с сжиженного |  |  |  |  |
|  | углеводородного газа | 1,81 | 4 815,67 | - | 2014 |
|  | на природный газ (с учетом |  |  |  |  |
|  | газификации всего населенного |  |  |  |  |
|  | пункта)\*\*\* |  |  |  |  |
| 433 | Газификация д. Нововолково |  |  |  |  |
|  | и д. Волково сельского поселения | 7,34 | 16 653,43 | - | 2014 |
|  | Волковское\*\*\* |  |  |  |  |
| 434 | Газификация д. Лыщиково |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | 5,10 | 22 166,36 | 2014-2016 | 2017 |
|  | Дороховское\*\*\* |  |  |  |  |
| 435 | Газификация п. Брикет сельского |  |  |  |  |
|  | поселения Волковское | 3,80 | 18 370,00 | 2016-2020 | 2022-2023 |
|  | (I очередь)\*\*\* |  |  |  |  |
| 436 | Газификация п. Брикет сельского |  |  |  |  |
|  | поселения Волковское | 1,90 | 9 500,00 | 2022-2023 | 2024 |
|  | (II очередь)\*\*\* |  |  |  |  |
| 437 | Газификация д. Сумароково |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | 1,29 | 7 688,20 | 2014-2016 | 2016 |
|  | Ивановское\*\*\* |  |  |  |  |
| 438 | Газификация д. Колодкино |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | 5,46 | 30 930,20 | 2013-2015 | 2015 |
|  | Дороховское\*\*\* |  |  |  |  |
| 439 | Газификация д. Коковино сельского поселения Колюбакинское\*\*\* | 2,53 | 13 102,94 | 2014-2016 | 2016 |
| 440 | Газификация р. п. Тучково городского поселения Тучково\*\*\* | 17,70 | 104 000,00 | 2014-2019 | 2019-2020 |
| 441 | Газификация д. Глухово сельского поселения Старорузское\*\*\* | 2,28 | 12 656,08 | 2015-2016 | 2017 |
| 442 | Газификация п. Колюбакино |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | 19,18 | 91 395,26 | - | 2016-2017 |
|  | Колюбакинское\* \* \* |  |  |  |  |
| 443 | Газификация д. Грибцово сельского поселения Дороховское\*\*\* | 6,36 | 24 575,21 | 2014-2016 | 2017 |
| 444 | Газификация д. Старониколаево |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | 4,81 | 20 007,62 | 2015-2016 | 2017 |
|  | Дороховское\* \* \* |  |  |  |  |
| 445 | Газификация д. Новоивановское |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | 3,82 | 18 399,18 | 2015-2016 | 2017 |
|  | Дороховское\* \* \* |  |  |  |  |
| 446 | Газификация д. Заовражье |  |  |  |  |
|  | и д. Неверово сельского поселения | 7,00 | 38 000,00 | 2017-2020 | 2022-2023 |
|  | Колюбакинское\*\* \* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 447 | Газификация д. Хотебцово сельского поселения Волковское\*\*\* | 6,50 | 36 000,00 | 2017-2019 | 2019 |
| 448 | Газификация д. Таблово сельского поселения Волковское\*\*\* | 7,70 | 26 000,00 | - | 2020 |
| 449 | Газификация д. Петрищево | 8,00 | 30 000,00 | 2018-2019 | 2019 |
| 450 | Газопровод высокого давления к д. Барынино сельского поселения Колюбакинское\*\*\* с последующей газификацией | 4,50 | 27 000,00 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| 451 | Газопровод высокого давления д. Брыньково - д. Ватулино сельского поселения Старорузское\* \* \* | 6,50 | 39 000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 452 | Газопровод высокого давления к д. Леньково сельского поселения Ивановское\*\*\* с последующей газификацией | 7,20 | 43 200,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 453 | Газопровод высокого давления к негазифицированной части с. Покровское сельского поселения Волковское\*\*\* с последующей газификацией | 12,75 | 76 500,00 | 2017-2020 | 2021-2022 |
| 454 | Газопровод высокого давления к д. Мишинка сельского поселения Дороховское\*\*\* с последующей газификацией | 9,00 | 45 000,00 | - | 2021-2022 |
| 455 | Газопровод высокого давления к д. Мамошино сельского поселения Волковское\*\*\* с последующей газификацией | 6,50 | 39 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 456 | Газификация п. дома отдыха «Лужки» сельского поселения Ивановское\*\*\* | 0,60 | 2 100,00 | - | 2023 |
| 457 | Газификация д. Брыньково сельского поселения Старорузское\* \* \* | 4,50 | 27 000,00 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| 458 | Газификация д. Ватулино сельского поселения Старорузское\*\*\* | 4,40 | 26 400,00 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| 459 | Газификация с. Рождествено сельского поселения Волковское\*\*\* | 3,50 | 21 000,00 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| 460 | Газопровод высокого давления к п. дома отдыха «Тучково» ВЦСПС и п. детского городка «Дружба» с последующей газификацией | 3,00 | 15 000,00 | 2019-2020 | 2021-2022 |
| Сергиево-Посадский городской округ | 185,45 | 880 360,60 |  |  |
| 461 | Газопровод к д. Тураково городского поселения Сергиев | 1,94 | 9 368,10 | 2005-2007 | 2007 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посад\*\*\* |  |  |  |  |
| 462 | Газопровод к п. Лоза сельского поселения Лозовское\*\*\* | 3,60 | 22 167,40 | 2006-2007 | 2007 |
| 463 | Газопровод к с. Муханово городского поселения Богородское\*\*\* | 9,10 | 43 700,00 | 2017-2020 | 2020-2021 |
| 464 | Газопровод д. Бобошино - с. Константиново сельского поселения Шеметовское\*\*\* | 7,44 | 32 816,90 | 2005-2007 | 2007-2008 |
| 465 | Газопровод к д. Кузьмино сельского поселения Шеметовское\* \* \* | 8,13 | 42 280,40 | 2006-2007 | 2007 |
| 466 | Газопровод к д. Самотовино сельского поселения Шеметовско е \* \* \* | 11,40 | 70 746,89 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 467 | Газопровод к п. Заречный сельского поселения Лозовское\*\*\* | 9,00 | 38 981,20 | 2007-2009 | 2008-2010 |
| 468 | Газопровод к д. Каменки сельского поселения Васильевское\*\*\* | 10,86 | 53 988,90 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 469 | Газопровод к д. Трёхселище сельского поселения Селковское\*\*\* | 1,63 | И 927,30 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 470 | Газопровод к д. Торгашино сельского поселения Селковское\*\*\* | 8,34 | 37 348,70 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 471 | Газопровод к п. детского дома «МООСО» («Газопровод к п. Здравница сельского поселения Лозовское\*\*\*» в соответствии с Постановлениями Губернатора Московской области от 08.07.2005 № 90-ПГ «О внесении изменений в учетные данные административно- территориальных и территориальных единиц Московской области», от 28.09.2010 № 123-ПГ «Об Учетных данных административно- территориальных и территориальных единиц Московской области») | 4,79 | 31 222,50 | 2007-2009 | 2008-2009 |
| 472 | Газопровод к д. Федорцово сельского поселения Селковское\*\*\* | 7,71 | 30 765,50 | 2006-2009 | 2007-2009 |
| 473 | Газификация с. Радонеж сельского поселения Лозовское\*\*\* | 1,37 | 11 381,44 | 2013-2014 | 2015 |
| 474 | Газопровод к с. Озерецкое сельского поселения Васильевское\* \* \* | 6,51 | 64 668,55 | 2013-2017 | 2018 |
| 475 | Газификация с. Константиново | 12,25 | 27 150,50 | - | 2013-2014 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельского поселения |  |  |  |  |
|  | Шеметовское\* \* \* |  |  |  |  |
| 476 | Перевод работы газопроводов в д. Федорцово сельского поселения Селковское\*\*\* |  |  |  |  |
|  | с сжиженного углеводородного газа | 3,07 | 5 249,07 | - | 2014 |
|  | на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) |  |  |  |  |
| 477 | Перевод работы газопроводов в д. Торгашино сельского поселения Селковское\*\*\* |  |  |  |  |
|  | с сжиженного углеводородного газа | 5,10 | 13 587,07 | - | 2015 |
|  | на природный газ (с учетом газификации всего населенного |  |  |  |  |
|  | пункта) |  |  |  |  |
| 478 | Перевод работы газопроводовв п. Здравница сельского поселенияЛозовское\*\*\* |  |  |  |  |
|  | с сжиженного углеводородного газа | 0,43 | 629,38 | - | 2014 |
|  | на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) |  |  |  |  |
| 479 | Перевод работы газопроводов в п. Заречный сельского поселения Лозовское\*\*\* с сжиженного |  |  |  |  |
|  | углеводородного газа | 1,85 | 3 899,19 | - | 2014 |
|  | на природный газ (с учетом газификации всего населенного |  |  |  |  |
|  | пункта) |  |  |  |  |
| 480 | Перевод работы газопроводов в д, Кузьмино сельского поселения Шеметовское\*\*\* с сжиженного |  |  |  |  |
|  | углеводородного газа | 2,34 | 6 083,65 | - | 2014-2015 |
|  | на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) |  |  |  |  |
| 481 | Газификация с. Озерецкое сельского поселения Васильевское\* \* \* | 4,00 | 16 000,00 | 2019 | 2020 |
| 482 | Газификация с. Муханово |  |  |  |  |
|  | городского поселения | 10,50 | 57 000,00 | 2015-2020 | 2021-2022 |
|  | Богородское\*\*\* |  |  |  |  |
| 483 | Газификация д. Самотовино |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | 2,12 | 13 257,97 | 2013-2015 | 2015 |
|  | Шеметовское\* \* \* |  |  |  |  |
| 484 | Газификация д. Трёхселище сельского поселения Селковское\*\*\* | 3,04 | 13 423,74 | 2013-2015 | 2015 |
| 485 | Газификация п. Ситники сельского поселения Лозовское\*\*\* | 1,33 | 2 866,83 | - | 2014-2015 |
| 486 | Газификация с. Воздвиженское | 5,95 | 32 663,60 | 2014-2015 | 2015-2016 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельского поселения Лозовское\*\*\* |  |  |  |  |
| 487 | Газификация д. Зубцово сельского поселения Лозовское\*\*\* | 2,39 | 7 207,02 | - | 2016 |
| 488 | Газификация с. Васильевское сельского поселения Васильевское\*\*\* | 6,66 | 24 578,80 | 2015-2017 | 2018 |
| 489 | Газопровод высокого давления к с. Закубежье сельского поселения Шеметовское\* \* \* с последующей газификацией | 12,20 | 62 000,00 | 2019-2020 | 2020 |
| 490 | Газопровод высокого давления к д. Путятино сельского поселения Березняковское\*\*\* с последующей газификацией | 14,50 | 70 000,00 | 2019-2020 | 2020 |
| 491 | Газификация д. Каменки сельского поселения Васильевское\*\*\* | 2,40 | 8 400,00 | - | 2021-2022 |
| 492 | Газопровод к с. Деулино городского поселения Сергиев Посад\*\*\* с последующей газификацией | 3,50 | 15 000,00 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Городской округ Серебряные Пруды | 47,54 | 209 303,36 |  |  |
| 493 | Газопровод д. Лошатово -д. Барыково сельского поселенияУзуновское\*\*\* | 7,56 | 17 497,60 | 2005-2006 | 2006 |
| 494 | Газопровод к д. Ламоново - д. Лишняги - д. Большое Рогатово сельского поселения Мочильское - д. Новомойгоры сельского поселения Узуновское\*\*\* | 7,41 | 18 644,20 | 2005-2006 | 2006 |
| 495 | Газопровод д. Новомойгоры - д. Скородня - д. Боршово - с. Петрово сельского поселения Узуновское\*\*\*, в том числе:1. очередь объекта «Газопровод от д.Новомойгоры

до д, Боршово»;1. очередь объекта «Газопровод от д. Боршово до с. Петрово»;
2. очередь объекта «Газопровод в с. Петрово»
 | 6,79 | 52 519,95 | 2007-2009 | 2008-2010 |
| 3,46 | 2011-2012 |
| 0,61 | 2008-2010 |
| 496 | Газификация с. Дудино городского поселения Серебряные Пруды\*\*\* | 1,32 | 4 457,76 | - | 2014-2015 |
| 497 | Газификация с. Узуново сельского поселения Узуновское\*\*\* | 4,39 | 18 983,85 | 2014-2016 | 2016 |
| 498 | Газопровод высокого давления к д. Митякино сельского поселения Успенское с последующей газификацией\*\*\* | 6,50 | 39 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 499 | Газопровод высокого давления к д. Серково сельского поселения Успенское с последующей | 5,70 | 34 200,00 | 2023-2024 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газификацией\* \* \* |  |  |  |  |
| 500 | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |
|  | к д. Колеймино сельского поселения Узуновское с последующей газификацией\*\*\* | 3,80 | 24 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| Городской округ Серпухов | 156,08 | 702 259,61 |  |  |
| 501 | Газопровод к п. Шарапова-Охота сельского поселения Васильевское\*\*\* | 4,19 | 14 290,50 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 502 | Газопровод к д. Арнеево сельского поселения Данковское\*\*\* | 8,02 | 18 610,80 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 503 | Газопровод к д. Фенино сельского поселения Васильевское\*\*\* | 5,04 | 27 262,80 | 2006-2009 | 2008-2010 |
| 504 | Газопровод к д. Никифорово сельского поселения Данковское, |  |  |  |  |
|  | в том числе:I очередь объекта «Газопровод | 3,67 | 36 689,05 | 2006-2016 | 2016 |
|  | к с. Игумново сельского поселения |  |  |  |  |
|  | Данковское» \* \* \* |  |  |  |  |
| 505 | II очередь объекта «Газопровод к д. Никифорово сельского поселения Данковское»\*'\*\*\* | 5,23 | 30 565,75 | 2006-2017 | 2017 |
| 506 | Газопровод к д. Щеболово сельского поселения Липицкое\*\*\* | 1,30 | 8 345,00 | 2007-2014 | 2014 |
| 507 | Газопровод к д. Подмоклово сельского поселения Липицкое\*\*\* | 8,72 | 24 611,40 | 2005-2006 | 2007 |
| 508 | Перевод газоснабжения п. кирпичного завода, д. Высокие Дворики сельского поселения |  |  |  |  |
|  | Липицкое с газораспределительной | 3,05 | 6 440,10 | 2005-2006 | 2006 |
|  | станции «Кирпичного завода» на |  |  |  |  |
|  | газораспределительную станцию «Михайловка» \* \* \* |  |  |  |  |
| 509 | Газопровод к д. Пущино сельского |  |  |  |  |
|  | поселения Дашковское с отводом к котельной детского приюта | 1,79 | 14 496,12 | 2007-2014 | 2014 |
|  | в д. Пущино сельского поселения |  |  |  |  |
|  | Дашковское\*\*\* |  |  |  |  |
| 510 | Газопровод к д. Дракино сельского поселения Дашковское\*\*\* | 3,43 | 10 835,10 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 511 | Газопровод к д. Мартьяново сельского поселения Данковское\*\*\* | 0,97 | 5 245,26 | 2007-2015 | Привле­ченные средства |
| 512 | Газификация п. Шарапова-Охота сельского поселения Васильевское\* \* \* | 12,13 | 28 418,93 | - | 2015 |
| 513 | Перевод работы газопроводов в д. Подмоклово сельского поселения Липицкое с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом | 6,53 | 14 614,15 |  | 2014 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газификации всего населенного пункта) \*\*\* |  |  |  |  |
| 514 | Газификация д. Пущино сельского поселения Дашковское\*\*\* | 9,30 | 44 958,12 | 2014-2016 | 2016 |
| 515 | Газификация д. Никифорово сельского поселения Данковское\*\*\* | 6,42 | 28 317,76 | 2014-2017 | 2017 |
| 516 | Газификация д. Фенино сельского поселения Васильевское\*\*\* | 7,24 | 36 015,21 | 2014-2016 | 2016 |
| 517 | Газификация д. Щеболово сельского поселения Липицкое\*\*\* | 6,43 | 30 455,86 | 2014-2016 | 2016 |
| 518 | Газификация с. Игумново сельского поселения Данковское\*\*\* | 5,60 | 23 195,68 | 2014-2016 | 2016 |
| 519 | Газификация д. Родионовка сельского поселения Васильевское\*\*\* | 3,62 | 18 292,02 | 2015-2016 | 2017 |
| 520 | Газификация д. Старые Кузьменки сельского поселения Васильевское\* \* \* | 7,40 | 30 600,00 | 2017-2019 | 2019 |
| 521 | Газопровод высокого давления к д. Большая Городня сельского поселения Липицкое с последующей газификацией\*\*\* | 15,80 | 82 200,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 522 | Газопровод высокого давления к д. Калугино городского поселения Оболенск с последующей газификацией\*\*\* | 12,20 | 58 600,00 | 2021-2022 | 2023-2024 |
| 523 | Газопровод высокого давления к д. Прончищево сельского поселения Липицкое с последующей газификацией\*\*\* | 13,00 | 78 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 524 | Газопровод высокого давления к д. Московка с последующей газификацией | 5,00 | 31 200,00 | 2022-2023 | 2024 |
| Городской округ Солнечногорск | 123,80 | 413 020,83 |  |  |
| 525 | Газопровод к д. Толстяково сельского поселения Смирновское\*\*\* | 1,31 | 9 877,31 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 526 | Газопровод к д. Лыткино сельского поселения Соколовское\*\*\* | 8,00 | 0,00 | - | 2007-2008 |
| 527 | Газопровод к д. Соколове сельского поселения Соколовское\*\*\* | 4,42 | 0,00 | - | 2005 |
| 528 | Газопровод к д. Редино городского поселения Солнечногорск\*\*\* | 2,91 | 12 972,10 | 2005-2008 | 2007-2008 |
| 529 | Газопровод к д. Гигирёво городского поселения Солнечногорск\* \* \* | 0,64 | 6 370,69 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 530 | Газопровод высокого давления к д. Головково сельского поселения Смирновское | 11,40 | 45 600,00 |  | 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с последующей газификацией\*\*\* |  |  |  |  |
| 531 | Перевод работы газопроводов в д. п. Поварово городского поселения Поварово с сжиженного углеводородного газа на природный газ\*\*\* | 3,06 | 13 245,45 | - | 2013-2014 |
| 532 | Газификация д. п. Поварово городского поселения Поварово\*\*\* (II очередь) | 10,67 | 27 213,48 | - | 2017 |
| 533 | Перевод работы газопроводов в д. Лыткино сельского поселения Соколовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 4,41 | 9 529,82 | - | 2014-2015 |
| 534 | Перевод работы газопроводов в д. Соколово сельского поселения Соколовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 5,45 | 14 034,36 | - | 2014 |
| 535 | Перевод работы газопроводов в д. Радумля сельского поселения Пешковское с сжиженного углеводородного газа на природный газ\*\*\* | 0,47 | 2 055,40 | - | 2014 |
| 536 | Газификация д. Толстяково сельского поселения Смирновское\*\*\* | 9,61 | 40 891,79 | 2013-2016 | 2016-2017 |
| 537 | Газификация п. Жуково сельского поселения Пешковское\*\*\* | 8,65 | 37 579,67 | 2015-2016 | 2017 |
| 538 | Газификация д. Дурыкино сельского поселения Пешковское\*\*\* | 15,00 | 38 650,76 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| 539 | Газификация д. Жилино городского поселения Андреевка\*\*\* | 4,80 | 16 800,00 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| 540 | Газопровод к п. дома отдыха «Владимира Ильича» городского поселения Солнечногорск\*\*\* | 3,50 | 16 000,00 | 2022 | 2024 |
| 541 | Газопровод высокого давления к д. Хоругвино сельского поселения Пешковское си 1 и 4» 4\* ^последующей газификациеи\*\*\* | 20,00 | 71 600,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 542 | Газопровод высокого давления к д. Мошницы сельского поселения Смирновскоес последующей газификацией\*\*\* | 6,80 | 34 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 543 | Газификация д. Хметьево | 2,70 | 16 600,00 | 2022-2023 | 2024 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Ступино | 77,71 | 511 572,39 |  |  |
| 544 | Газопровод к д. Девяткино городского поселения Малино\*\*\* | 0,39 | 672,60 | - | 2005 |
| 545 | Газопровод к с. Киясово городского поселения Жилёво\*\*\* | 3,60 | 11 448,90 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 546 | Газопровод к д. Беспятово сельского поселения Аксиньинское\*\*\* | 6,26 | 24 712,80 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 547 | Газопровод к с. Хонятино городского поселения Малино\*\*\* | 4,20 | 38 799,76 | 2007-2014 | 2015 |
| 548 | Газопровод высокого давления к с. Хатунь сельского поселения Семёновское\*\*\* | 0,32 | 1 161,20 | - | 2005 |
| 549 | Газопровод отгазораспределительной станции г. Ступино до с. Ситне-Щелканово городского поселения Ступино\*\*\* | 8,92 | 85 851,40 | 2007-2010 | 2008-2011 |
| 550 | Газопровод высокого давления выходных сетей АГРС ДОЛ им. Ю.А. Гагарина к территории застройки Новое Ступино городского поселения Жилёво\*\*\* | 10,31 | 150 605,04 | 2013-2015 | 2015 |
| 551 | Газификация с. Киясово городского поселения Жилёво\*\*\* | 6,32 | 17 360,83 | - | 2015 |
| 552 | Газификация д. Петрово городского поселения Жилёво\*\*\* | 3,95 | привлеченные средства | - | 2013-2014 |
| 553 | Газификация с. Хонятино городского поселения Малино\*\*\* | 7,53 | 28 373,59 | 2015-2016 | 2017 |
| 554 | Газификация с. Старая Ситня городского поселения Ступино\*\*\* | 0,94 | 3 215,97 | - | 2014-2015 |
| 555 | Газификация с. Семёновское сельского поселения Семёновское\* \* \* | 2,92 | 18 970,78 | 2013-2015 | 2015-2016 |
| 556 | Газификация п. Михнево-3 сельского поселения Семёновское\*\*\* | 4,75 | 34 199,52 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 557 | Газопровод высокого давления к с. Иван-Теремец городского поселения Жилёво\*\*\* с последующей газификацией | 7,70 | 43 200,00 | 2022-2023 | 2024-2025 |
| 558 | Межпоселковый газопровод к с. Воскресенки городского поселения Ступино\*\*\* с последующей газификацией | 9,60 | 53 000,00 | 2021-2022 | 2023-2024 |
| Талдомский городской округ | 124,52 | 581 901,35 |  |  |
| 559 | Газопровод к котельной школы для глухонемых в пгт Запрудня (в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 28.09.2010 № 123-ПГ | 3,69 | 8 947,90 |  | 2005-2006 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Об Учетных данных административно- территориальных и территориальных единиц Московской области»: «Газопровод к котельной школы для глухонемых в р. п. Запрудня») |  |  |  |  |
| 560 | Газопровод г. Талдом - д. Лебзино - с. Великий Двор сельского поселения Темповое\*\*\* | 7,26 | 45 129,10 | 2006-2009 | 2008-2009 |
| 561 | Газопровод пгт Вербилки - с. Новогуслево сельского поселения Гуслевское (в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 28.09.2010 № 123-ПГ «Об Учетных данных административно- территориальных и территориальных единиц Московской области»: «Газопровод р. п. Вербилки городского поселения Вербилки - с. Новогуслево сельского поселения Гуслевское»)\*\*\* | 1,53 | 10 044,40 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 562 | Газопровод с. Новогуслево - д. Павловичи сельского поселения Гуслевское\*\*\* | 6,41 | 33 641,40 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 563 | Газопровод с. Квашёнки - д. Парашино сельского поселения Квашёнковское - д. Храброво - д. Ермолино сельского поселения Ермолинское\* \* \* | 17,34 | 85 681,50 | 2005-2009 | 2007-2009 |
| 564 | Газопровод д. Храброво сельского поселения Ермолинское - д. Кошелёво сельского поселения Квашёнковское\*\*\* | 3,04 | 20 334,00 | 2006-2009 | 2008-2009 |
| 565 | Газопровод к с. Николо-Кропотки сельского поселения Ермолинское\*\*\* | 13,73 | 73 459,02 | 2005-2014 | 2014 |
| 566 | Газопровод к д. Григорово сельского поселения Гуслевское\*\*\* | 3,52 | 19 908,80 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 567 | Газопровод д. Самотовино сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского городского округа - д. Нушполы сельского поселения Гуслевское Талдомского городского округа\*\*\* | 7,86 | 55 023,39 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 568 | Газопровод к мкр. Костино г. Талдома городского поселения Талдом\*\*\* | 0,03 | 838,70 | - | 2005 |
| 569 | Перевод работы газопроводов | 2,92 | 6 207,62 | - | 2013 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в д. Кошелёво сельского поселения Квашёнковское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* |  |  |  |  |
| 570 | Перевод работы газопроводов в д. Павловичи сельского поселения Гуслевское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 2,74 | 4 373,22 | - | 2013-2014 |
| 571 | Перевод работы газопроводов в с. Новогуслево сельского поселения Гуслевское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 2,59 | 4 279,93 | - | 2013 |
| 572 | Перевод работы газопроводов в с. Великий Двор сельского поселения Темповое с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта и д. Ябдино (II очередь)\*\*\* | 14,14 | 25 409,56 | - | 2014-2015 |
| 573 | Газификация д. Нушполы сельского поселения Гуслевское | 4,45 | 25 994,04 | 2014-2016 | 2016 |
| 574 | Газификация с. Николо-Кропотки сельского поселения Ермолинское\* \* \* | 4,86 | 20 756,03 | 2014-2016 | 2016 |
| 575 | Газификация д. Григорово сельского поселения Гуслевское\*\*\* | 4,90 | 28 199,58 | 2014-2016 | 2016 |
| 576 | Газификация р. п. Запрудня городского поселения Запрудня\*\*\* | 3,03 | 18 124,62 | - | 2015 |
| 577 | Газификация д. Ермолино сельского поселения Ермолинское\* \* \* | 6,48 | 33 048,54 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 578 | Газификация д. Парашино сельского поселения Квашёнковское\* \* \* | 4,00 | 20 000,00 | 2016-2020 | 2020 |
| 579 | Газопровод к д. Пановка сельского поселения Темповое с последующей газификацией\*\*\* | 10,00 | 42 500,00 | 2024 | 2025 |
|  | Городской округ Чехов | 86,85 | 334 764,13 |  |  |
| 580 | Газификация д. Крюково сельского поселения Баранцевское\*\*\* | 1,05 | 9 009,02 | 2014-2015 | 2015 |
| 581 | Газификация д. Антропово сельского поселения Любучанское\* \* \* | 7,60 | 39 852,43 | 2014-2015 | 2015-2016 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 582 | Газификация д. Сидориха сельского поселения Любучанское\* \* \* | 4,60 | 20 002,68 | 2013-2015 | 2015-2016 |
| 583 | Газификация д. Сенино и д. Нащёкино сельского поселения Стремиловское\* \* \* | 13,70 | 42 500,00 | 2019-2021 | 2021-2022 |
| 584 | Газопровод высокого давления к д. Бершово сельского поселения Баранцевское\*\*\* с последующей газификацией | 14,50 | 62 000,00 | 2019-2021 | 2022-2023 |
| 585 | Газопровод высокого давления к п. дома отдыха «Лопасня» сельского поселения Баранцевское\*\*\* с последующей газификацией | 11,20 | 38 800,00 | 2023 | 2024 |
| 586 | Газопровод высокого давления к д. Мерлеево сельского поселения Стремиловское\*\*\* с последующей газификацией | 29,20 | 97 600,00 | 2023 | 2024 |
| 587 | Газификация д. Сергеево | 5,00 | 25 000,00 | 2022-2024 | 2025 |
| Городской округ Шатура | 366,80 | 1 585 815,20 |  |  |
| 588 | Газопровод к п. Пустоши городского поселения Черусти\*\*\* | 7,75 | 20 199,80 | 2005-2006 | 2007-2008 |
| 589 | Газопровод к п. Осаново-Дубовое сельского поселения Кривандинское\* \* \* | 14,70 | 0,00 | 2008-2010 | 2009-2011 |
| 590 | Газопровод к с. Пустоша городского поселения Черусти\*\*\* | 1,12 | 7 495,80 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 591 | Газопровод к с. Власово городского поселения Мишеронский\*\*\* | 4,67 | 34 475,26 | 2007-2014 | 2014-2015 |
| 592 | Газопровод к д. Голыгино сельского поселения Радовицкое\*\*\* | 8,94 | 25 047,30 | 2006-2009 | 2008-2009 |
| 593 | Газопровод к д. Бордуки городского поселения Мишеронский\* \* \* | 3,70 | 14 681,90 | 2006-2009 | 2008-2009 |
| 594 | Газопровод к с. Кривандино сельского поселения Кривандинское\* \* \* | 0,61 | 22 661,00 | 2007-2014 | 2013-2015 |
| 595 | Газопровод высокого давления к п. Туголесский Бор сельского поселения Кривандинское\*\*\* | 8,11 | 23 468,70 | - | 2005 |
| 596 | Перевод работы газопроводов в с. Пустоша городского поселения Черусти с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 5,03 | 6 113,31 | - | 2013 |
| 597 | Перевод работы газопроводов | 9,86 | 26 604,54 | - | 2013-2014 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в с. Дмитровский Погост сельского поселения Дмитровское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* |  |  |  |  |
| 598 | Перевод работы газопроводов в д. Голыгино сельского поселения Радовицкое с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)\*\*\* | 1,94 | 2 793,26 | - | 2013 |
| 599 | Газификация с. Власово городского поселения Мишеронский\*\*\* | 17,28 | 57 910,44 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 600 | Газификация д. Бордуки городского поселения Мишеронский\*\*\* | 12,36 | 60 956,93 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 601 | Газификация с. Кривандино сельского поселения Кривандинское\* \* \* | 15,70 | 52 085,91 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 602 | Газификация р. п. Черусти городского поселения Черусти (II очередь)\*\*\* | 33,04 | 115 588,41 | 2014-2016 | 2017-2018 |
| 603 | Газификация д. Коробовская сельского поселения Дмитровское\* \* \* | 4,50 | 22 629,76 | 2014-2016 | 2016 |
| 604 | Газификация д. Новосидориха городского поселения Шатура\*\*\* | 4,38 | 22 536,86 | 2014-2016 | 2016 |
| 605 | Газификация д. Дубровка сельского поселения Дмитровское\*\*\* | 3,77 | 21 048,76 | 2014-2016 | 2016 |
| 606 | Газификация п. Шатурторф городского поселения Шатура\*\*\* | 17,02 | 77 903,03 | 2015-2017 | 2018 |
| 607 | Газификация с. Петровское городского поселения Шатура\*\*\* | 7,92 | 32 302,38 | 2014-2016 | 2016 |
| 608 | Газификация д. Мелиховская сельского поселения Кривандинское\* \* \* | 1,56 | 6 305,69 | 2014-2016 | 2016 |
| 609 | Газификация д, Лузгарино сельского поселения Кривандинское\* \* \* | 5,23 | 19 289,33 | 2014-2016 | 2016 |
| 610 | Газификация д. Починки сельского поселения Кривандинское\*\*\* | 1,20 | 5 799,97 | 2014-2016 | 2016 |
| 611 | Газификация д. Горяновская сельского поселения Кривандинское\* \* \* | 2,62 | 9 887,33 | 2014-2016 | 2016 |
| 612 | Газификация д. Курьяниха сельского поселения Кривандинское\* \* \* | 1,23 | 5 828,70 | 2014-2016 | 2016 |
| 613 | Газификация с. Туголес сельского поселения Кривандинское\*\*\* | 1,27 | 7 503,08 | 2014-2016 | 2016 |
| 614 | Газификация д, Вяхирево сельского поселения Кривандинское\*\*\* | 1,88 | 7 918,37 | 2014-2016 | 2016 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 615 | Газификация д. Семёновская |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | 3,87 | 22 254,59 | 2014-2016 | 2016 |
|  | Кривандинско е \* \* \* |  |  |  |  |
| 616 | Газификация с. Середниково |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | 9,19 | 43 604,76 | 2014-2016 | 2016 |
|  | Дмитровское\* \* \* |  |  |  |  |
| 617 | Газификация д. Бармино сельского поселения Дмитровское\*\*\* | 3,15 | 11 889,19 | 2014-2016 | 2016 |
| 618 | Газификация д. Терехово сельского поселения Дмитровское\*\*\* | 0,87 | 3 997,35 | 2014-2016 | 2016 |
| 619 | Газификация с. Шарапово |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | 5,52 | 25 460,73 | 2014-2016 | 2016 |
|  | Дмитровское\*\*\* |  |  |  |  |
| 620 | Газификация д. Тюшино сельского поселения Дмитровское\*\*\* | 3,38 | 13 751,28 | 2014-2016 | 2016 |
| 621 | Газификация д. Спирино сельского поселения Дмитровское\*\*\* | 3,31 | 13 821,48 | 2014-2016 | 2016 |
| 622 | Газификация д, Алексино-Туголес |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | 4,00 | 24 000,00 | 2023 | 2024 |
|  | Кривандинское\* \* \* |  |  |  |  |
| 623 | Газификация д. Гармониха |  |  |  |  |
|  | городского поселения | 4,95 | 24 000,00 | 2017-2018 | 2019 |
|  | Мишеронский\*\*\* |  |  |  |  |
| 624 | Газификация д. Семёновская |  |  |  |  |
|  | городского поселения | 4,37 | 18 000,00 | 2017-2018 | 2019 |
|  | Мишеронский\*\*\* |  |  |  |  |
| 625 | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |
|  | к д. Харлампеево сельского поселения Радовицкое\*\*\* | 5,30 | 31 800,00 | 2023-2024 | 2025 |
|  | с последующей газификацией |  |  |  |  |
| 626 | Газопровод высокого давления к с. Дмитровский Погост - |  |  |  |  |
|  | д. Пестовская - д. Кулаковка | 8,50 | 51 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
|  | сельского поселения |  |  |  |  |
|  | Дмитровское\*\*\* |  |  |  |  |
| 627 | Газификация д. Пестовская |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | 2,00 | 12 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
|  | Дмитровское\* \* \* |  |  |  |  |
| 628 | Газификация д. Кулаковка |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | 5,00 | 30 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
|  | Дмитровское\*\*\* |  |  |  |  |
| 629 | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |
|  | к д. Волово сельского поселения Пышлицкое\*\*\* с последующей | 6,00 | 36 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
|  | газификацией |  |  |  |  |
| 630 | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |
|  | к д. Дерзсковская сельского поселения Дмитровское\*\*\* | 9,00 | 54 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
|  | с последующей газификацией |  |  |  |  |
| 631 | Газопровод высокого давления к д. Дмитровка городского поселения Мишеронский\*\*\* | 10,70 | 64 200,00 | 2023-2024 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с последующей газификацией |  |  |  |  |
| 632 | Газопровод высокого давления к п. Лесозавода сельского поселения Дмитровское\*\*\* с последующей газификацией | 5,70 | 34 200,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 633 | Газопровод высокого давления к д. Маланьинская сельского поселения Дмитровское\*\*\* с последующей газификацией | 9,30 | 55 800,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 634 | Газопровод высокого давления к п. Тархановка городского поселения Шатура\*\*\* с последующей газификацией | 5,50 | 33 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 635 | Газопровод высокого давления д. Митинская - д. Филисово - д. Андреевские Выселки - д. Кобелево городского поселения Шатура\*\*\* | 7,00 | 42 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 636 | Газопровод высокого давления к д. Волосунино сельского поселения Дмитровское\*\*\* с последующей газификацией | 12,50 | 75 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 637 | Газификация д. Андреевские Выселки городского поселения Шатура\*\*\* | 3,50 | 21 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 638 | Газификация д. Филисово городского поселения Шатура\*\*\* | 15,40 | 50 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 639 | Газификация д. Кобелёво городского поселения Шатура\*\*\* | 2,50 | 15 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 640 | Газификация д. Воронинская и д. Гавриловская городского поселения Шатура\*\*\* | 15,40 | 50 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 641 | Газификация д. Лемёшино городского поселения Мишеронский\*\*\* | 3,50 | 21 000,00 | 2021-2022 | 2024 |
| Городской округ Шаховская | 233,43 | 952 844,89 |  |  |
| 642 | Газопровод к д. Городково сельского поселения Раменское\*\*\* | 9,69 | 44 797,70 | 2006-2008 | 2008 |
| 643 | Газопровод к д. Дубранивка сельского поселения Серединское\*\*\* | 8,53 | 31 753,30 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 644 | Газопровод к д. Новоникольское сельского поселения Раменское\*\*\* | 8,50 | 50 115,54 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 645 | Газопровод д. Муриково сельского поселения Степаньковское - с. Середа - д. Филенино сельского поселения Серединское\*\*\* | 24,01 | 63 095,30 | - | 2005-2006 |
| 646 | Газопровод к д. Дор сельского поселения Серединское\*\*\* | 11,69 | 35 118,80 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 647 | Газопровод д. Муриково - д. Рябинки - д. Волочаново | 8,58 | 51 066,15 | 2007-2014 | 2014 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельского поселения Степаньковское\* \* \* |  |  |  |  |
| 648 | Газопровод к д. Воскресенское - с. Ивашково сельского поселения Раменское\*\*\* | 13,99 | 22 531,00 | - | 2005 |
| 649 | Газоснабжение жилых домов д. Плоское сельского поселения Раменское\*\*\* | 6,30 | 15 977,24 | - | 2013 |
| 650 | Газификация с. Середа сельского поселения Серединское (I очередь объекта)\*\*\* | 1,57 | 8 520,40 | - | 2016-2017 |
| 651 | Газификация с. Середа сельского поселения Серединское (II очередь объекта)\*\*\* | 11,36 | 24 190,10 | - | 2017 |
| 652 | Газификация д. Дор сельского поселения Серединское\*\*\* | 7,28 | 17 500,00 | - | 2018-2019 |
| 653 | Газификация д. Новоникольское сельского поселения Раменское\*\*\* | 4,10 | 13 252,52 | - | 2017 |
| 654 | Газификация д. Волочаново сельского поселения Степаньковское\* \* \* | 14,80 | 60 000,00 | 2016-2018 | 2019 |
| 655 | Газификация д. Лобаново - д. Павловское городского поселения Шаховская\*\*\* | 3,96 | 10 833,60 | - | 2016-2017 |
| 656 | Газификация д. Аксаково сельского поселения Раменское\*\*\* | 2,35 | 5 859,95 | - | 2017 |
| 657 | Газификация д. Воскресенское сельского поселения Раменское\*\*\* | 4,29 | 29 234,09 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| 658 | Газификация с. Белая Колпь сельского поселения Раменское\*\*\* | 3,25 | 19 840,60 | 2014-2016 | 2017 |
| 659 | Газификация д. Холмец сельского поселения Серединское\*\*\* | 3,67 | 8 970,55 | - | 2014-2015 |
| 660 | Газификация д. Коросткино и д. Новомихайловское сельского поселения Раменское\*\*\* | 10,45 | 28 288,05 | - | 2016-2017 |
| 661 | Газификация д. Малое Крутое сельского поселения Серединское\*\*\* | 9,60 | 47 500,00 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| 662 | Газификация д. Назарьево сельского поселения Степаньковское\* \* \* | 8,00 | 30 800,00 | - | 2019 |
| 663 | Газификация д. Дулепово сельского поселения Раменское\*\*\* | 5,36 | 23 200,00 | 2015-2016 | 2019 |
| 664 | Газификация д. Дмитровкаи д. Орешки сельского поселенияРаменское\*\*\* | 3,50 | 21 000,00 | 2017-2019 | 2020 |
| 665 | Газификация д. Рябинки сельского поселения Степаньковское\*\*\* | 2,00 | 12 000,00 | 2017-2019 | 2020-2021 |
| 666 | Газопровод высокого давления к д. Бурцево сельского поселения Степаньковское с последующей газификацией\*\*\* | 6,00 | 36 000,00 | 2020-2021 | 2022-2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 667 | Газопровод высокого давления к с. Никольское сельского поселения Серединское с последующей газификацией\*\*\* | 9,20 | 55 200,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 668 | Газопровод высокого давления с. Середа - д. Житонино - д. Большое Сытьково сельского поселения Серединское\*\*\* | 10,50 | 63 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 669 | Газопровод высокого давления к д. Подсухино сельского поселения Серединское с последующей газификацией\*\*\* | 6,00 | 36 000,00 | 2017-2021 | 2022-2023 |
| 670 | Газопровод высокого давления к д. Якшино сельского поселения Степаньковское с последующей газификацией \* \* \* | 7,00 | 42 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 671 | Газификация д. Житонино сельского поселения Серединское\* \* \* | 2,20 | 13 200,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 672 | Газификация д. Большое Сытьково сельского поселения Серединское\*\*\* | 3,50 | 21 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| 673 | Газификация д. Гордино | 2,20 | 11 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| Городской округ Щёлково | 33,69 | 270 656,49 |  |  |
| 674 | Газопровод п. Литвиново сельского поселения Трубинское - д. Каблуково - д. Воря-Богородское - д. Вторая Алексеевка сельского поселения Огудневское\*\*\* | 8,36 | 40 184,10 | 2005-2009 | 2007-2010 |
| 675 | Газопровод к д. Ерёмино городского поселения Фряново | 6,20 | 61 569,47 | 2006-2014 | 2012-2014 |
| 676 | Газопровод д. Мосальское - д. Костыши городского поселения Фряново\*\*\* | 6,60 | 100 000,00 | 2007-2019 | 2020 |
| 677 | Газопровод-связка д. Митянино городского поселения Свердловский - г. Лосино- Петровский\*\*\* | 1,07 | 2,80 | - | 2005 |
| 678 | Газопровод к котельной школы- интерната в д. Алмазово сельского поселения Медвежье-Озёрское\*\*\* | 1,66 | 12 900,12 | 2011-2015 | 2016-2017 |
| 679 | Газификация п. Клюквенный сельского поселения Огудневское\*\*\* | 3,80 | 26 000,00 | 2014-2019 | 2020-2021 |
| 680 | Газификация д. Ерёмино городского поселения Фряново\*\*\* | 6,00 | 30 000,00 | 2017-2018 | 2020 |
| ВСЕГО | 4 355,21 | 20 592 235,71 |  |  |

\* Мероприятие по созданию условий для обеспечения развития газоснабжения земельных участков под размещение двух инвестиционных проектов на территории Московской области, для которых созданы условия для обеспечения развития газоснабжения в соответствии с Государственной программой Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики».

\*\* Отсутствует (не введен в эксплуатацию) газопровод-источник, предполагаемый к строительству ПАО «Газпром» в рамках Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации (Московская область).

\*\*\* В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 28.09.2010 № 123-ПГ «Об Учетных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области» в городском округе упразднены сельские и городские поселения.

\*\*\*\* В соответствии с Законом Московской области № 172/2019-03 «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района».

Раздел 2. Перечень мероприятий по газификации улиц и микрорайонов в газифицированных городах и сельских населенных пунктах Московской области на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта Программы | Основные техническиехаракте­ристики (км) | Ориенти­ровочная стоимостьработ (тыс. руб.) | Срок исполнения (год) |
| ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Городской округ Балашиха | 2,80 | 17 400,00 |  |  |
| 1 | Газификациянегазифицированной части д. Павлино | 2,80 | 17 400,00 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Волоколамский городской округ | 19,00 | 90 500,00 |  |  |
| 2 | Газификациянегазифицированной части д. Ботово сельского поселения Кашинское\* | 3,50 | 17 500,00 | 2019-2020 | 2020 |
| 3 | Газификациянегазифицированной части д. Судниково сельского поселения Спасское\* | 7,50 | 37 500,00 | 2019-2020 | 2020 |
| 4 | Газификациянегазифицированной части д. Стеблево сельского поселения Кашинское\* | 3,50 | 17 500,00 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| 5 | Газификациянегазифицированной части г. Волоколамск | 4,50 | 18 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| Городской округ Воскресенск | 49,72 | 215 796,41 |  |  |
| 6 | Газификация улиц в с. Конобеево сельского поселения Ашитковское\* | 23,74 | 77 465,11 | - | 2017-2018 |
| 7 | Газификация улицв р. п. им. Цюрупы улицыЛевычинская, Дачная,Малинная, Юбилейная, Красная,Новый Микрорайон городскогопоселенияим. Цюрупы\* | 14,98 | 96 031,30 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 8 | Газификациянегазифицированной части д. Чемодурово городского поселения Воскресенск\* | 11,00 | 42 300,00 | 2019-2020 | 2021-2022 |
| Дмитровский городской округ | 3,50 | 17 500,00 |  |  |
| 9 | Газификация ул. Московская, ул. | 3,50 | 17 500,00 | 2013-2019 | 2019-2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Московский тупик, Московское шоссе,1-й и 2-й Московские переулки в р. п. Деденево городского поселения Деденево\* |  |  |  |  |
| Городской округ Истра | 2,60 | 17 000,00 |  |  |
| 10 | Газификациянегазифицированной части д. Рычково сельского поселения Ермолинское\* | 2,60 | 17 000,00 | 2017-2019 | 2019-2020 |
| Городской округ Кашира | 5,50 | 22 000,00 |  |  |
| 11 | Газификация улиц в д. Топканово (улицы Клубная, Дачная, Школьная, Заречная, Магистральная) | 5,50 | 22 000,00 | 2017-2018 | 2019 |
| Городской округ Клин | 3,30 | 13 200,00 |  |  |
| 12 | Газификациянегазифицированной части д. Решоткино | 3,30 | 13 200,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 13 | Строительство газопровода на ул. Окружная, Усагина, Радищева, Высоковская, Высоковский проезд в г. Высоковск | 4,00 | 13 000,00 | - | 2020 |
| Коломенский городской округ | 16,30 | 64 800,00 |  |  |
| 14 | Газификациянегазифицированной части д. Семёновское сельского поселения Биорковское\* | 10,10 | 40 000,00 | 2017-2019 | 2019-2020 |
| 15 | Газификациянегазифицированной части с. Нижнее Хорошово сельского поселения Хорошовское\* | 6,20 | 24 800,00 | 2017-2019 | 2019-2020 |
| Городской округ Луховицы | 3,55 | 7 429,67 |  |  |
| 16 | Газификация ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Троицкая с. Дединово сельского поселения Дединовское\* | 3,55 | 7 429,67 | - | 2013 |
| Можайский городской округ | 9,12 | 41 500,00 |  |  |
| 17 | Газификациянегазифицированной части д. Горетово | 3,00 | 12 000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 18 | Газификациянегазифицированных улиц в г. Можайск, I очередь | 0,12 | 5 500,00 | 2019-2020 | 2020 |
| 19 | Газификациянегазифицированных улиц в г. Можайск, II очередь | 6,00 | 24 000,00 | 2019-2021 | 2021-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Павловский Посад | 2,00 | 10 000,00 |  |  |
| 20 | Газификация улиц в д. Грибанино | 2,00 | 10 000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| Раменский городской округ | 33,04 | 124 504,04 |  |  |
| 21 | Газификация ул. Школьная, Академика Иванова, Пионерская, Колхозная в с. Никоновское сельского поселения Никоновское\* | 6,91 | 19 603,91 | - | 2016 |
| 22 | Газификация ул. Коттеджная п. Рылеево сельского поселения Ганусовское\* | 1,63 | 4 900,13 | - | 2015 |
| 23 | Газификацияул. Железнодорожнойс. Речицы сельского поселенияГжельское\* | 2,00 | 10 000,00 | 2019-2021 | 2022-2023 |
| 24 | Газификация ул. Новорязанской с. Михайловская Слобода сельского поселения Чулковское\* | 8,50 | 34 000,00 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| 25 | Газификациянегазифицированной части д. Власово сельского поселения Вялковское\* | 4,00 | 16 000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 26 | Газификациянегазифицированной части р.п. Ильинский | 10,00 | 40 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| Рузский городской округ | 32,78 | 159 780,49 |  |  |
| 27 | Газификация улицв п. Дорохово сельскогопоселения Дороховское(1-й Рабочий переулок, Рабочийпереулок, Больничный переулок,улицы 1-я Рабочая,2-я Рабочая, 1-я Советская,Невкипелого)\* | 3,41 | И 352,24 | - | 2016 |
| 28 | Газификация улиц Комсомольская, Пионерская, Некрасова, Кузовлево, 40 лет Октября в п. Дорохово сельского поселения Дороховское\* | 10,42 | 52 728,25 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 29 | Газификациянегазифицированной части с. Никольское сельского поселения Волковское\* | 7,45 | 44 700,00 | 2017-2019 | 2021-2022 |
| 30 | Газификациянегазифицированной части д. Орешки сельского поселения Колюбакинско е \* | 6,70 | 27 000,00 | 2016-2019 | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Газификациянегазифицированной части д. Старая Руза сельского поселения Старорузское\* | 4,80 | 24 000,00 | 2017-2019 | 2020-2021 |
| Сергиево-Посадский городской округ | 10,00 | 40 000,00 |  |  |
| 32 | Газификациянегазифицированных улиц в г. Сергиев Посад | 10,00 | 40 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| Городской округ Серебряные Пруды | 16,21 | 74 600,00 |  |  |
| 33 | Газификациянегазифицированной части п. Дмитриевский сельского поселения Успенское\* | 4,05 | 18 000,00 | 2016-2019 | 2019 |
| 34 | Газификация улиц Лесная, Школьная, Садовая, Южная в с. Мочилы сельского поселения Мочильское\* | 8,80 | 40 000,00 | 2016-2019 | 2020 |
| 35 | Газификация ул. Петра Романова в р. п. Серебряные Пруды | 0,64 | 4 600,00 | - | 2020-2021 |
| 36 | Газификация ул. Свободной в р. п. Серебряные Пруды | 2,72 | 12 000,00 | - | 2020-2021 |
| Городской округ Серпухов | 6,00 | 20 000,00 |  |  |
| 37 | Газификациянегазифицированной части с. Липицы и д. Банино | 6,00 | 20 000,00 | 2021-2022 | 2023 |
| Городской округ Солнечногорск | 6,00 | 30 000,00 |  |  |
| 38 | Газификациянегазифицированной части д. Ложки и д. Есипово | 6,00 | 30 000,00 | 2023-2024 | 2025 |
| Городской округ Ступино | 6,00 | 24 000,00 |  |  |
| 39 | Газификациянегазифицированной части д. Алфимово | 6,00 | 24 000,00 | 2019-2020 | 2021-2022 |
| Талдомский городской округ | 0,82 | 1 603,87 |  |  |
| 40 | Газификация ул. Западная в с. Новоникольское сельского поселения Гуслевское\* | 0,82 | 1 603,87 | - | 2014 |
| Городской округ Чехов | 58,40 | 225 000,00 |  |  |
| 41 | Газификациянегазифицированной части с. Шарапово сельского поселения Стремиловское\* | 22,00 | 60 000,00 | 2017-2019 | 2020 |
| 42 | Газификациянегазифицированной части д. Шарапово сельского поселения Любучанское \* | 13,40 | 73 000,00 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| 43 | Газификация | 7,00 | 28 000,00 | 2019-2020 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | негазифицированной части д. Манушкино |  |  |  |  |
| 44 | Газификациянегазифицированной части д. Чепелево | 6,00 | 24 000,00 | 2020-2021 | 2023 |
| 45 | Газификациянегазифицированной части д. Хлевино | 5,00 | 20 000,00 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| 46 | Газификациянегазифицированной части д. Ходаево | 5,00 | 20 000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| Городской округ Шатура | 34,51 | 146 185,47 |  |  |
| 47 | Газификацияр. п. Мишеронский городского поселения Мишеронский (II и III очереди)[[1]](#footnote-1) | 18,81 | 78 861,85 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 48 | Газификациянегазифицированной части п. Туголесский Бор сельского поселения Кривандинское\* | 4,20 | 16 800,00 | 2019-2020 | 2021-2022 |
| 49 | Газификация улиц Лесная, Папанина, Пионерская, Кренкеля, Ширшова, Федорова и Шмидт с. Кривандино сельского поселения Кривандинское\* | 4,00 | 16 000,00 | 2019-2020 | 2021-2022 |
| 50 | Газификациянегазифицированной части ул. Большевик в г. Шатуре | 7,50 | 34 523,62 | 2018-2019 | 2020 |
| ВСЕГО | 325,15 | 1 375 799,95 |  |  |

Раздел 3. Перечень мероприятий по строительству газопроводов-связок и ГРС в целях обеспечения возможности технологического присоединения объектов капитального строительства

на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта Программы | Основные техническиехаракте­ристики (км) | Ориенти­ровочная стоимостьработ (тыс. руб.) | Срок исполнения (год) |
| ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Городской округ Балашиха | 9,51 | 58 867,16 |  |  |
| 1 | Газопровод-связка мкр-н Никольско- Архангельский г. Балашихи | 0,25 | 2 952,06 | - | 2016-2017 |
| 2 | Газопровод-связка д. Федурново | 0,26 | 1 915,10 | - | 2016 |
| 3 | Газопровод-связка ГРС «Чёрное» - мкр-н Северный | 9,00 | 54 000,00 | - | 2021 |
| Богородский городской округ | 17,19 | 86 097,72 |  |  |
| 4 | Газопровод г. Электроугли (д. Исаково)\* | 3,18 | 9 273,48 | - | 2016-2017 |
| 5 | Строительство газопровода- связки по ул. Радио в г. Ногинске \* | 1,01 | 3 426,36 | - | 2019 |
| 6 | Строительство газопровода- связки по ул. Луговая - ул. Плеханова, ул. Луговая - ул. Полевая, закольцовка газопровода по ул. Полевая в п. Вишняковские Дачи г. Электроугли\* | 2,00 | 12 129,50 | - | 2020-2021 |
| 7 | Строительство газопроводов по ул. Школьная и ул. Кузнецкая в д. Вишняково городского поселения Электроугли\* | 2,40 | 10 638,40 | - | 2020-2021 |
| 8 | Строительство газопровода по ул. 1 -я Центральная до ул. Заречная и закольцовка газопроводов от ул. Заречная, ул. Просторная в д. Исаково городского поселения Электроугли\* | 0,70 | 3 229,98 | - | 2019 |
| 9 | Строительство газопровода в д. Клюшниково городского | 0,90 | 4 100,00 | - | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поселения Ногинск\* |  |  |  |  |
| 10 | Строительство газопровода по улицам 1-я Прудовая, 1-я Дементьевская, Дружная, Колодезная, Фрунзе в г. Ногинске \* | 1,80 | 12 200,00 | - | 2019 |
| 11 | Газопровод высокого давления к мкр. «Лесная поляна» в р. п. им. Воровского городского поселения им. Воровского\* | 4,50 | 27 000,00 | 2022 | 2023 |
| 12 | Строительство газопровода по ул. Центральная в д. Марьино | 0,70 | 4 100,00 | 2021-2022 | 2023 |
| Дмитровский городской округ | 3,29 | 18 888,87 |  |  |
| 13 | Газопровод-связка д. Татищево | 0,56 | 2 828,60 | - | 2016 |
| 14 | Газопровод высокого давления д. Капорки | 0,63 | 2 662,88 | - | 2016 |
| 15 | Закольцовка и прокладка газопровода по ул. Гоголя, ул. Осипенко в г. Дмитрове\* | 0,67 | 6 300,00 | - | 2019 |
| 16 | Прокладка газопровода с закольцовкой по ул. Новая, поселка совхоза «Буденновец» сельского поселения Якотское\* | 1,43 | 7 097,39 | - | 2018 |
| Городской округ Домодедово | 1,60 | 5 473,04 |  |  |
| 17 | Газопровод-связкаот ул. Горная до ул. Мичуринав г. Домодедово | 0,30 | 1 766,16 | - | 2018 |
| 18 | Строительство газопровода от базы отдыха «Нефтяник» до ул. Сосновая в с. Битягово | 1,30 | 3 706,88 | - | 2018 |
| Городской округ Дубна | 1,39 | 7 084,26 |  |  |
| 19 | Газопровод высокого давления ТИЗ «Ла Кросс» г. Дубна | 1,39 | 7 084,26 |  | 2016-2017 |
| Городской округ Истра | 5,28 | 51 623,40 |  |  |
| 20 | Газопровод ул. Пушечная Гора, ул. Володарского г. Истра | 0,30 | 3 564,74 | - | 2017 |
| 21 | Газопровод-связкаул. Западная,ул. Железнодорожная,ул. Калинина, ул. Суворовап. Снегири | 1,97 | 11 358,66 | - | 2017 |
| 22 | Газопровод-связка от ул. Лесная до ул. Октябрьская в с. Павловская Слобода сельского поселения Павло- | 0,24 | 5 000,00 |  | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слободское\* |  |  |  |  |
| 23 | Закольцовка тупиковых точекна ул. Загородная,ул. Западная в г. Дедовске | 0,79 | 9 200,00 | - | 2019 |
| 24 | Закольцовка тупиковых точекна ул. Московская иул. Полевая в д. п. Снегири | 0,61 | 5 200,00 | - | 2019 |
| 25 | Параллельная прокладка газопровода в д. Красновидово сельского поселения Ивановское\* | 1,02 | 10 000,00 | - | 2019 |
| 26 | Строительство участка газопровода между д. Ермолино и д. Сокольники сельского поселения Ермолинское\* | 0,35 | 7 300,00 | - | 2019 |
| Городской округ Кашира | 3,25 | 24 300,00 |  |  |
| 27 | Строительство газопровода по ул. Локомотивная, ул. Солнечная в г. Кашире | 0,82 | 10 500,00 | - | 2021 |
| 28 | Строительство газопровода по ул. Центральная д. Аладьино | 2,43 | 13 800,00 | - | 2021 |
| Городской округ Красногорск | 10,43 | 396 569,26 |  |  |
| 29 | Газопровод-связка д. Гольево | 0,80 | 6 569,26 | - | 2017-2018 |
| 30 | Строительство ГРС «Архангельское-2» с магистральным газопроводом-отводом Р = 5,5МПа | 0,30 | 234 000,00 | - | 2020-2025 |
| привлеченные средства |
| 31 | Строительство выходных сетей от ГРС «Архангельское-2» | 2,34 | 122 000,00 | - | 2018 |
| 32 | Переукладка действующего магистрального газопровода- отвода и кабеля технологической связи к ГРС «Архангельское» | 0,30 | 20 000,00 | - | 2020-2025 |
| 33 | Строительство газопровода- связки высокого давления с. Дмитровское - п. Мечниково сельского поселения Ильинское\* (ГРС «Снегири» - ГРС «Архангельское») | 6,00 | привлеченные средства | - | 2023 |
| 34 | Закольцовка тупиковых точек на ул. Победы в р. п. Нахабино | 0,69 | 14 000,00 | - | 2019 |
| Лешшскии городской округ\*\*\* | 1,42 | 16 307,56 |  |  |
| 35 | Газопровод-связка с. Беседы | 0,84 | 9 582,14 | - | 2018 |
| 36 | Строительство газопроводов до д. № 131 по ул. Советской | 0,58 | 6 725,42 | - | 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в д. Мамоново сельского поселения Развилковское |  |  |  |  |
| Можайский городской округ | 3,62 | 12 921,67 |  |  |
| 37 | Строительство газопровода- связки ул. Москворецкая - ул. Берестова в г. Можайске \* | 0,24 | 2 032,83 | - | 2018-2019 |
| 38 | Строительство газопровода и закольцовка по ул. Дениса Давыдова, ул. Тучкова, ул. Уваровав мкр-не Кукаринское Поле г. Можайска \* | 2,37 | 6 000,00 | - | 2018-2019 |
| 39 | Прокладка газопровода по ул. Правды в д. Красный Балтиец городского поселения Можайск\* | 1,01 | 4 888,84 | - | 2018 |
| Городской округ Мытищи | 0,16 | 782,05 |  |  |
| 40 | Газопровод-связка д. Беляниново, ул. Луговая - ул. Вишневая, ул. Цветочная в г. Мытищи | 0,16 | 782,05 | - | 2017 |
| Наро-Фоминский городской округ | 1,48 | 9 136,13 |  |  |
| 41 | Газопровод-связкаДороховское шоссе -ул. Красная Слобода г. Верея | 0,26 | 973,04 | - | 2016 |
| 42 | Газопровод-связкаул. Солнечная д. Селятино | 0,42 | 1 663,09 | - | 2017 |
| 43 | Строительство газопроводов на улицах 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Строительный проезд в г. Наро-Фоминске | 0,80 | 6 500,00 | - | 2019 |
| Одинцовский городской округ | 11,09 | 115 196,35 |  |  |
| 44 | Газопровод высокого давления ДСК «Сельскохозяйственный», ул. Нагорная | 0,33 | 3 962,20 | - | 2017 |
| 45 | Строительство газопровода в с. Дубки | 1,23 | 8 766,86 | - | 2017 |
| 46 | Газопровод-связка с. Перхушково п. Николино Поле сельского поселения Жаворонковское | 0,54 | 3 760,00 | - | 2019 |
| 47 | Газопровод-связка д. Шульгино сельского поселения Барвихинское | 1,12 | 11 177,69 | - | 2018 |
| 48 | Газопровод-связка на ул. Верхнее-Отрадное в г. Одинцово | 1,00 | 4 000,00 | - | 2021 |
| 49 | Газопровод-связка ГРС «Часцы» - | 6,87 | 83 529,60 | - | 2016-2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРС «Голицыно»\*\* |  |  |  |  |
| Городской округ Павловский Посад | 4,78 | 37 258,57 |  |  |
| 50 | Строительство газопровода в д. Ковригино сельского поселения Улитинское\* | 2,40 | 12 000,00 | - | 2020 |
| 51 | Строительство газопровода в д. Логиново сельского поселения Улитинское\* | 0,13 | 3 258,57 | - | 2018 |
| 52 | Строительство газопровода от ГРП по ул. Московская, ул. Чехова, пер. Мещерский в г. Павловский Посад | 2,25 | 22 000,00 | - | 2019 |
| Городской округ Подольск | 2,18 | 8 304,56 |  |  |
| 53 | Строительство газопровода от ГРП в д. Лаговское с врезкой в газопровод по ул. Николаевская в д. Лаговское | 1,04 | 4 723,35 | - | 2018 |
| 54 | Строительство газопровода от ул. Орджоникидзе с врезкой в газопровод по ул. Лесная, д. 1/1, в мкр-не Львовский г. Подольска | 1Д4 | 3 581,21 | - | 2018 |
| Пушкинский городской округ | 1,26 | 6 747,59 |  |  |
| 55 | Газопровод-связка с. Братовщина, ул. Колхозная - ул. Новая | 0,70 | 3 900,00 | - | 2018-2019 |
| 56 | Строительство надземного газопровода на опорах по ул. Лесная от ГГРП ул. Добролюбова до «Эльт-Пушкино» г. Пушкино | 0,56 | 2 847,59 | - | 2018 |
| Раменский городской округ | 31,03 | 613 133,61 |  |  |
| 57 | Строительство ГРС «Жуково» с магистральным газопроводом-отводом Р = 5,5 МПа вблизи д. Жуково | 1,00 | 400 000,00 | 2017-2019 | 2019-2020 |
| привлеченные средства |
| 58 | Газопровод-связка с. Ульянино - с. Степановское (ГРС «Бронницы») | 6,66 | 58 591,11 | - | 2017-2018 |
| 59 | Газопровод-связка с. Малышево - п. Машиностроитель (ГРС «Раменское» - ГРС «Бронницы») | 4,76 | 32 110,91 | - | 2016-2018 |
| 60 | Строительство газопроводаул. Октябрьская -ул. Школьная в д. Клишева | 1,53 | 6 500,00 |  | 2018-2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельского поселения Заболотьевское |  |  |  |  |
| 61 | Строительство газопровода ул. Герцена - ул. Большая Московская в д. п. Кратово | 0,56 | 6 706,90 | - | 2018 |
| 62 | Строительство газопровода д. Верхнее Велино - д. Нижнее Велино сельского поселения Софьинское | 0,45 | 2 175,95 | - | 2018 |
| 63 | Строительство газопровода по ул. Центральная в с. Михеево сельского поселения Рыболовское | 0,22 | 922,69 | - | 2018 |
| 64 | Строительство газопровода на Южном проспекте в д. п. Удельная | 0,06 | 1 749,96 | - | 2018 |
| 65 | Строительство газопровода ул. Луговая - ул. Цветочная в д. Осеченки сельского поселения Вялковское | 0,21 | 1 376,09 | - | 2018 |
| 66 | Строительство газопроводов с закольцовкойс существующим газопроводом по 2-му и 1-му Московскому переулкуи газопровод между ул. Заречная и ул. Запрудная в д. Поповка сельского поселения Сафоновское | 0,58 | 3 000,00 | - | 2019-2020 |
| 67 | Газопровод-связка ГРС «Жуково» - ГРС «Раменское» | 15,00 | 100 000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| привлеченные средства |
| Рузский городской округ | 16,00 | 0,00 |  |  |
| 68 | Газопровод-связка высокого давления с. Никольское сельского поселения Волковское\* Рузского городского округа - с. Онуфриево сельского поселения Онуфриевское\* городского округа Истра (ГРС «Пагубино» - ГРС «Глебово») | 16,00 | привлеченные средства | - | 2022-2025 |
| Сергиево-Посадский городской округ | 5,93 | 43 091,62 |  |  |
| 69 | Газопровод высокого давления д. Шабурново - с. Константиново [[2]](#footnote-2) | 5,93 | 43 091,62 | - | 2017 |
| Городской округ Серпухов | 0,85 | 6 287,48 |  |  |
| 70 | Строительство газопровода | 0,85 | 6 287,48 | - | 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в районе ул. Молодежная - ул. 8 Марта в г. Серпухове |  |  |  |  |
| Городской округ Солнечногорск | 6,78 | 154 300,00 |  |  |
| 71 | Газопровод-связка высокого давления д. Брехово сельского поселения Кутузовское - р. п. Андреевка городского поселения Андреевка (ГРС «Андреевка» - ГРС «Сходня») | 6,20 | 150 000,00 | - | 2018-2019 |
| 72 | Строительство газопровода- связки ТИЗ «Лесное» - пионерлагерь «Звездный» д. Мышецкое сельского поселения Лунёвское городского округа Солнечногорск | 0,58 | 4 300,00 | - | 2019 |
| Городской округ Ступино | 1,56 | 12 482,05 |  |  |
| 73 | Газопровод-связка ГРС «Ступино» - ГРС «Суково» | 1,56 | 12 482,05 |  | 2017 |
| Талдомский городской округ | 1,77 | 31 248,91 |  |  |
| 74 | Обводной газопровод п.Запрудня, ул. Горького - ул. Карла Маркса (вокруг промплощадки п. Запрудня, ул. Ленина, д. 1} | 1,77 | 31 248,91 | - | 2023 |
| Городской округ Чехов | 7,64 | 58 752,17 |  |  |
| 75 | Газопровод-связка ГРС «Чехов» - ГРС «Любучаны» | 7,64 | 58 752,17 | - | 2018 |
| привлеченные средства |
| Городской округ Шатура | 7,46 | 49 199,62 |  |  |
| 76 | Строительство газопровода- связки высокого давления АБЗ «Бордуки» - мкр-н Керва г. Шатуры(ГРС «Новосидориха» - ГРС «Шатура») | 7,46 | 49 199,62 | - | 2017 |
|  | ВСЕГО | 156,95 | 1 824 053,66 |  |  |

\* В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 28.09.2010 № 123-ПГ «Об Учетных данных административно- территориальных и территориальных единиц Московской области» в городском округе упразднены сельские и городские поселения.

Раздел 4. Перечень мероприятий по увеличению пропускной способности газораспределительной системы

на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Основные технические | Ориенти­ровочная стоимость | Срок исполнения (год) |
| п/п | Программы | характе­ристики (км) | работ (тыс. руб.) | ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мероприятия по увеличению пропускной способности |  | 1 777 363,29 | 2019-2023 | 2020-2025 |
|  | газораспределительной системы \* |  |  |  |  |
| Городской округ Балашиха | 0,15 | 2 100,00 |  |  |
| 1 | Реконструкция |  |  |  |  |
|  | газораспределительной сети г. Балашиха, кадастровый номер 50:15:0000000:134350, | 0,15 | 2 100,00 | 2020-2021 | 2022 |
|  | в части газопровода, проложенного в г. Щелково, бух. инв. № 11-002967 |  |  |  |  |
| Богородский городской округ | 29,16 | 174 900,00 |  |  |
| 2 | Реконструкция газораспределительной сети от ГРС «Электроугли» № 08/9, кадастровый номер 50:16:0701002:1822, в части газопроводов, проложенных в г. Электроугли: бух. инв. №08-015307 |  |  |  |  |
|  | (00003900), № 08-015319 | 3,91 | 23 400,00 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|  | (00003902), бух. инв. №08-015350(00003894), бух. инв. №08-015187 |  |  |  |  |
|  | (00004454),бух. инв. №08-015577 |  |  |  |  |
|  | (00003888),бух. инв. №08-015368 |  |  |  |  |
|  | (00003887) |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция газовой распределительной сети «Ногинск» № 08/8, кадастровый номер 50:16:0000000:65748, в части газопроводов, проложенных в г. Ногинск: бух. инв. №08-011183 (00000003),№08-011190 (00000004), | 25,00 | 148 000,00 | 2019-2020 | 2020-2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 08-000370 (00000024), № 08-011200 (00000143), № 08-011175 (00000007), № 08-011174 (00000019), № 08-011182 (00000015), № 08-011178 (00000009), №08-011181 (00000013), №08-011199 (00000843), № 08-009235 (00000147), №08-011258 (00000144), № 08-009357 (00062736), №08-011180 (00000022), № 08-000382 (00000002), №08-011315 (00000155), №08-010861 (000002862), №08-011196 (000002862), №08-011192 (000000140), № 08-000432 (000000133), №08-011214 (000000136), № 08-011208 (000002862), №08-011222 (000000141), № 08-011285 (000000165), № 08-011191 (000000030), № 08-011209 (000000054), №08-011226 (000000844), № 08-011209 (000000054), № 08-011304 (000000848), № 08-011343 (000000850), №08-011298 (000000959), №08-011251 (000000846), №08-011262 (000000068), № 08-011300 (000000148), №08-011189 (000000032), №08-011203 (000000036), № 08-000379 (000000064), №08-011219 (000000047), №08-011223 (000000062), №08-011216 (000000058), №08-000451 (000000177) |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция газопровода магистрального на участке ГРС г. Ногинск, кадастровый номер 50:16:0000000:61546, в части газопровода, проложенного в Московской области, бух. инв. № 08-000408 (00062692) | 0,25 | 3 500,00 | 2021 | 2022 |
| Городской округ Воскресенск | 0,20 | 2 800,00 |  |  |
| 5 | Реконструкция газовой распределительной сети, кадастровый номер | 0,20 | 2 800,00 | 2020 | 2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50:29:0000000:49513, в части |  |  |  |  |
|  | газопровода, расположенного в г. Воскресенск, Химкомбинат/ГР С-В КХ, |  |  |  |  |
|  | бух. инв. № 05-011500 (143-04) |  |  |  |  |
| Дмитровский городской округ | 2,94 | 17 820,00 |  |  |
| 6 | Реконструкция газопровода в п. Новосиньково с целью увеличения пропускной способности | 2,94 | 17 820,00 | - | 2019 |
| Городской округ Долгопрудный | 1,40 | 19 600,00 |  |  |
| 7 | Реконструкция участка газовой распределительной сети от ГРС «ТЭЦ21» № 10/7, |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:12:0060114:937, в части газопровода в Выхино- Головино,отвод | 1,40 | 19 600,00 | 2020-2021 | 2022 |
|  | к г. Долгопрудный (от ТЭЦ-21), бух. инв. №20-021349 |  |  |  |  |
|  | (ДО1112631022) |  |  |  |  |
| Городской округ Домодедово | 3,00 | 42 000,00 |  |  |
| 8 | Поэтапная реконструкция участка газовой распределительной сети в городских округах Домодедово и Чехов |  |  |  |  |
|  | Реконструкция участка газовой |  |  |  |  |
|  | распределительной сети от ГРС «Петровское» № 06/1, |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:21:0000000:30032, в части |  |  |  |  |
|  | газопровода, расположенного в д. Жеребятьево, бух. инв. № 06-003794 (3302006) (1 этап) | 3,00 | 42 000,00 | 2020-2021 | 2022 |
|  | Реконструкция газовой |  |  |  |  |
|  | распределительной сети от ГРС «Любучаны», |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:31:0000000:55107, в части |  |  |  |  |
|  | газопровода ГРС пос. Любучаны - задвижка дер. Степыгино, бух. инв. № 06- 011232 (00003032) (2 этап) |  |  |  |  |
| Городской округ Дубна | 6,59 | 43 490,00 |  |  |
| 9 | Модернизация (реконструкция существующих сетей) - газопровода низкого давления ул. Ленинградская, Мичурина, | 6,14 | 37 190,00 |  | 2018-2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курчатова в г. Дубна |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция газовой |  |  |  |  |
|  | распределительной сети от ГРС «Дубна», кадастровый номер 50:40:0020233:62, в части газопровода, расположенного в г. Дубна, ул. Дружбы - ул. Университетская, д. 17, бух. инв. № 13-004159 (4-2123) | 0,45 | 6 300,00 | 2020-2021 | 2022 |
| Городской округ Егорьевск | 3,56 | 61 751,91 |  |  |
| 11 | Реконструкция участка газопровода г. Егорьевск, ул. Красная (заключение диагностики), с целью увеличения пропускной способности | 0,82 | 45 311,91 | - | 2016-2017 |
| 12 | Реконструкция газораспределительной сети от ГРС «Егорьевск» № 17/6, |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:30:0000000:31403, в части | 2,74 | 16 440,00 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|  | газопроводов, проложенных в г. Егорьевск, бух. инв. № 05- 011967 (Е264), бух. инв. № 05- 012291 (Е275) |  |  |  |  |
| Городской округ Ивантеевка | 0,74 | 4 081,00 |  |  |
| 13 | Реконструкция газораспределительной сети, |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:13:0000000:79238, в части | 0,74 | 4 081,00 | 2019 | 2021 |
|  | газопровода в г. Королев, Ивантеевка, п. Госзнак |
|  | (Первомайский), бух. инв. № 01- 002461 (30406500) |  |  |  |  |
| Городской округ Истра | 0,30 | 4 200,00 |  |  |
| 14 | Поэтапная реконструкция газовой распределительной сети в городском округе Истра | 0,30 | 4 200,00 | 2020 | 2021 |
|  | Реконструкция газовой |  |  |  |  |
|  | распределительной сети от ГРС «Снегири», кадастровый номер 50:11:0000000:162178, |  |  |  |  |
|  | в части газопровода, проложенного в г. Дедовск, ул. Чайковского, |  |  |  |  |
|  | ул. Пролетарская, бух. инв. №20-024936 (50414320) (1 этап) |  |  |  |  |
|  | Реконструкция газовой |  |  |  |  |
|  | распределительной сети от ГРС |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Клин», кадастровый номер 50:03:0000000:9452, в части |  |  |  |  |
|  | газопровода, расположенного в д. Борисово, бух. инв. № 20- 000925 (00001369)(2 этап) |  |  |  |  |
|  | Реконструкция газовой распределительной сети, кадастровый номер 50:03:0060104:397, в части |  |  |  |  |
|  | газопровода, проложенного в д. Першутино, бух. инв. № 20-019113 (00001534) (3 этап) |  |  |  |  |
| Городской округ Клин | 0,20 | 2 800,00 |  |  |
| 15 | Поэтапная реконструкция газовой распределительной сети в городском округе Клин |  |  |  |  |
|  | Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «Борозда», кадастровый номер 50:03:0000000:9478, в части |  |  |  |  |
|  | газопровода, расположенного в г. Клин-9, объект 5811, в/ч 27905, бух. инв. №20-022972 (00001825) (1 этап) | 0,20 | 2 800,00 | 2020 | 2021 |
|  | Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «Динамо», кадастровый номер 50:03:0000000:9344, в части |  |  |  |  |
|  | газопровода, расположенного в д. Струбково, Зубовский поворот, бух. инв. № 20-001279 (00001684) (2 этап) |  |  |  |  |
| Городской округ Красногорск | 0,90 | 12 600,00 |  |  |
| 16 | Реконструкция газопровода - отвода с газорегуляторными пунктами от газопровода высокого давления «Ново- Братцево», кадастровый номер 50:11:0000000:162173, в части газопровода, расположенного Пятницкое шоссе, д. Старое Аристово, д. Сабурово, бух. инв. № 20-002905 (Х0117858/ 50415779) | 0,90 | 12 600,00 | 2020-2021 | 2022 |
| Городской округ Королёв | 8,50 | 0,00 |  |  |
| 17 | Газопровод-связка высокого давления г. Королёв городского округа Королёв — г. Ивантеевка городского округа | 8,50 | привлеченные средства | 2019-2025 | 2019-2025 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ивантеевка |  |  |  |  |
| Ленинский городской округ\*\* | 9,80 | 137 200,00 |  |  |
| 18 | Реконструкция газораспределительной сети д. Калиновка, кадастровый номер 50:21:0080304:2397, |  |  |  |  |
|  | в части газопроводов, | 0,30 | 4 200,00 | 2020 | 2021 |
|  | расположенных в дер. Калиновка, |  |  |  |  |
|  | бух. инв. № 06-001026 |  |  |  |  |
|  | (3100945) |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция участка распределительной сети «Лыткарино» № 02/4, |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:22:0000000:100731, в части | 9,50 | 133 000,00 | 2020-2021 | 2022 |
|  | газопроводов, проложенных в п. Развилка - г. Лыткарино, бух. инв. № 15-017722 (4427), бух. инв. № 15-017722 (4404) |  |  |  |  |
| Городской округ Лобня | 0,30 | 4 200,00 |  |  |
| 20 | Поэтапная реконструкция газовой распределительной сети в городском округе Лобня |  |  |  |  |
|  | Реконструкция участка газовой |  |  |  |  |
|  | распределительной сети от ГРС «ТЭЦ-21» № 10/7, кадастровый номер 50:12:0060114:937, |  |  |  |  |
|  | в части газопровода, проложенного в г. Лобня, мкр. Букино, бух. инв. № 20- 004029 (Л0110617) (1 этап) |  |  |  |  |
|  | Реконструкция газовой распределительной сети «Лобня» № 10/6, кадастровый номер 50612:0000000:51593, | 0,30 | 4 200,00 | 2020 | 2021 |
|  | в части газопровода вг. Лобня - Аксаково, бух. инв. № |  |  |  |  |
|  | 20-004038 ( Л0114110) (2 этап) |  |  |  |  |
|  | Реконструкция участка газовой |  |  |  |  |
|  | распределительной сети от ГРС «ТЭЦ21» №10/7, кадастровый номер 50:12:0060114:937, |  |  |  |  |
|  | в части газопровода в г. Лобня, ул. Катюшки, бух. инв. № 20- |  |  |  |  |
|  | 003444 (Л01104900612) (3 этап) |  |  |  |  |
| Городской округ Люберцы | 3,80 | 53 200,00 |  |  |
| 21 | Поэтапная реконструкция газораспределительной сети в городском округе Люберцы | 3,80 | 53 200,00 | 2020-2021 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция газораспределительной сети от ГРС «Весна» № 02/2, кадастровый номер 50:20:0000000:100380, в части газопровода, проложенного в г. Люберцы, Октябрьский проспект, бух. инв. № 15-018346 (6582) (1 этап) |  |  |  |  |
| Реконструкция газораспределительной сети от ГРС «Весна» № 02/2, кадастровый номер 50:20:0000000:100380, в части газопровода, проложенного в г. Люберцы, ОПХ Коренево, бух. инв. № 15-003123 (5659) (2 этап) |
| Реконструкция газораспределительной сети от ГРС «Весна» № 02/2, кадастровый номер 50:20:0000000:100380, в части газопровода, проложенного в г. Люберцы, Томилино - Удельная, бух. инв. № 15- 003436 (5190) (3 этап) |
| Можайский городской округ | 3,00 | 42 000,00 |  |  |
| 22 | Поэтапная реконструкция газораспределительной сети в Можайском городском округе Московской области | 3,00 | 42 000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| Реконструкция газораспределительной сети п. Спутник, кадастровый номер 50:18:0080306:306, в части газопровода, проложенного в с-з «Можайский», п. Спутник, бух. инв. № 03-004840 (99839) (1 этап) |
| Реконструкция газораспределительной сети г. Можайск, кадастровый номер 50:18:0000000:15152, в части газопровода, проложенного в г. Можайск, ул. Бородинская, бух. инв. №03-010903 (10000162) (2 этап) |
| Городской округ Мытищи | 7,31 | 107 189,57 |  |  |
| 23 | Реконструкция участка газопровода г. Мытищи, | 0,20 | 7 649,57 | - | 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Б. Шараповская, с целью увеличения пропускной способности |  |  |  |  |
| 24 | Поэтапная реконструкция газовой распределительной сети в г. Мытищи Московской области | 7,11 | 99 540,00 | 2020-2021 | 2022 |
| Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «ГРС-90»№ 01/11, кадастровый номер 50:12:0000000:53346, в части газопровода, расположенного в г. Мытищи,ул. 2-я Пролетарская, бух. инв. № 01-014545 (30100070) (1 этап) |
| Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «ГРС-90»№ 01/11, кадастровый номер 50:12:0000000:53346, в части газопровода, расположенного в г. Мытищи,Новомытищинский пр-т, бух. инв. № 01-015340 (30100030) (2 этап) |
| Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «ГРС-90»№ 01/11, кадастровый номер 50:12:0000000:53346, в части газопроводов, расположенных в г. Мытищи, бух. инв. №01-015086 (30100060); №01-015085 (30100050) (3 этап) |
| Одинцовский городской округ | 0,10 | 1 400,00 |  |  |
| 25 | Реконструкция газораспределительной сети от ГРС «Таганьково», кадастровый номер 50:21:0000000:32124, в части газопровода, проложенного в г. Одинцово, от места врезки у цеха № 2 ВЗОИ до котельной д/о «Озера», бух. инв. №03- 012452 (8399) | 0,10 | 1 400,00 | 2020 | 2021 |
| Орехово-Зуевский городской округ | 3,64 | 26 900,00 |  |  |
| 26 | Реконструкция газораспределительной сети | 2,56 | 14 000,00 | 2019-2020 | 2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ГРС «Орехово-Зуево» № 12/1, условный номер 50-50- 98/010/2006-265, в части газопроводов, проложенных в д. Демихово, бух. инв. № 08- 012574 (00058949) и д. Демихово, от ГГРП-32 до Демиховского завода, бух. инв. № 08-012837 (00058864) |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «Ликино-Дулево» №12/3, кадастровый номер 50:24:0000000:71367, в части газопровода, проложенного в г. Дрезна, бух. инв. № 08-010275 (00057783) | 0,43 | 3 800,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 28 | Поэтапная реконструкция газовой распределительной сети в г. Орехово-Зуево | 0,40 | 5 600,00 | 2020-2021 | 2022 |
| Реконструкция газовой распределительной сети «Орехово-Зуево» №12/2, кадастровый номер 50:47:0000000:3794, в части газопровода, проложенного в г. Орехово-Зуево, ул. Карла Маркса, бух. инв. № 08-012556 (00057940) (1 этап) |
| Реконструкция газопровода среднего давления, кадастровый номер 50:47:0000000:3988, в части газопровода, проложенногов г. Орехово-Зуево к котельной профилактория, бух. инв. № 08- 006485 (2 этап) |
| 29 | Поэтапная реконструкция газовой распределительной сети в Орехово-Зуевском городском округе | 0,25 | 3 500,00 | 2020 | 2021 |
| Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «Куровское» № 12/4, кадастровый номер 50:24:0000000:71340, в части газопровода, проложенного в г. Куровское, бух. инв. № 08- 004812(00060014) (1 этап) |
| Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «Куровское» № 12/4, |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кадастровый номер 50:24:0000000:71340, в части газопровода, проложенного в г. Куровское (участок через р. Нерская), бух. инв. № 08-004812 (00060014) (2 этап) |  |  |  |  |
| Городской округ Подольск | 0,80 | 11 200,00 |  |  |
| 30 | Поэтапная реконструкция газораспределительной сети в городском округе Подольск | 0,80 | И 200,00 | 2020-2021 | 2022 |
| Реконструкция газораспределительной сети высокого и среднего давления от ГРС «Кутьино» № 06/21, кадастровый номер 50:27:0020306:729, в части газопровода, расположенного от ГРС до пос. Дубровицы, бух. инв. № 06-005687 (3503142) (1 этап) |
| Реконструкция участка газовой распределительной сети от ГРС «Сынково» № 6/11, кадастровый номер 50:28:0000000:49190, в части газопровода, расположенного от ГРС «Михалицы» до д/о «Лесные поляны», бух. инв. № 06-004527 (3400711) (2 этап) |
| Пушкинский городской округ | 2,60 | 36 400,00 |  |  |
| 31 | Поэтапная реконструкция газовой распределительной сети в Пушкинском городском округе Московской области | 2,60 | 36 400,00 | 2020-2021 | 2022 |
| Реконструкция газовой распределительной сети, кадастровый номер 50:13:0000000:79238, в части газопровода, расположенного в г. Пушкино, бух. инв. №01-016471 (30100140) (1 этап) |
| Реконструкция газовой распределительной сети, кадастровый номер 50:13:0000000:79238, в части газопровода, расположенного в г. Пушкино, бух. инв. № 01- 004346 (30100010)(2 этап) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раменский городской округ | 6,00 | 84 000,00 |  |  |
| 32 | Поэтапная реконструкция газовой распределительной сети в Раменском городской округе |  |  |  |  |
|  | Реконструкция газопровода- |  |  |  |  |
|  | отвода с газорегуляторными |  |  |  |  |
|  | пунктами от газопровода высокого давления «Осеченки», |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:20:0000000:100723, в части |  |  |  |  |
|  | газопроводов, проложенных в п. Быково, ул. Прудовая, бух. инв. № 15-016392(110005) (1 этап) |  |  |  |  |
|  | Реконструкция газопровода- |  |  |  |  |
|  | отвода с газорегуляторными |  |  |  |  |
|  | пунктами от газопровода высокого давления «Осеченки», | 6,00 | 84 000,00 | 2020-2021 | 2022 |
|  | кадастровый номер 50:20:0000000:100723, в части |  |  |  |  |
|  | газопроводов, проложенных в п. Быково, ул. Прудовая, бух. инв. № 15-014914 (112000) (2 этап) |  |  |  |  |
|  | Реконструкция газовой |  |  |  |  |
|  | распределительной сети от ГРС «Бронницы», |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:62:0000000:551, в части |  |  |  |  |
|  | газопровода, проложенного в д. Никоновское, бух. инв. |  |  |  |  |
|  | № 15-005706 (106754\_7) (3 этап) |  |  |  |  |
| Сергиево-Посадский городской округ | 0,15 | 2 100,00 |  |  |
| 33 | Реконструкция газовой распределительной сети высокого и среднего давления от ГРС г. Сергиев-Посад, |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:05:0000000:77215, в части | 0,15 | 2 100,00 | 2020 | 2021 |
|  | газопровода, расположенного в г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, бух. инв. №01-008365 (С00011239) |  |  |  |  |
| Городской округ Серебряные Пруды | 0,40 | 5 600,00 |  |  |
| 34 | Поэтапная реконструкция газовой распределительной сети |  |  |  |  |
|  | в городском округе Серебряные Пруды | 0,40 | 5 600,00 | 2020 | 2021 |
|  | Реконструкция газовой |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | распределительной сети от ГРС «Серебряные пруды» № 07/10, кадастровый номер 50:39:0040103:224, в части газопроводов, расположенных в р. п. Серебряные Пруды, ул. Октябрьская, от ГРС до ГГРП № 1 ул. Б. Луговая, бух. инв. № 07-004892 (00010192) (1 этап) |  |  |  |  |
| Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «Серебряные пруды» № 07/10, кадастровый номер 50:39:0040103:224, в части газопроводов, расположенных в дер. Шеметово, от места врезки до ГРП № 10 и котельной (с/з Маркса), бух. инв. № 07-005017 (00010259) (2 этап) |
| Городской округ Серпухов | 4,00 | 56 000,00 |  |  |
| 35 | Поэтапная реконструкция газораспределительной сети в городском округе Серпухов | 4,00 | 56 000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «п. Пролетарский» № 09/4, кадастровый номер 50:31:0040118:302, в части газопровода, расположенного в дер. Райсеменовское, бух. инв. №06-010192 (00001304) (1 этап) |
| Реконструкция газораспределительной сети от ГРС «Авангард» № 09/5, кадастровый номер 50:58:0000000:14008, в части газопровода, расположенного в дер. Лукино, д. 1-70, бух. инв. № 06-022953 (00001376) (2 этап) |
| Реконструкция объекта газового хозяйства: учетный участок № 1 газовой распределительной сети от ГРС «Серпухов» № 09/8, кадастровый номер 50:32:0040210:1996, в части газопроводов, расположенных |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в г. Серпухов, Борисовское шоссе, бух. инв. № 006-023109 |  |  |  |  |
|  | (00000424) и № 06-022835 (00003408) (3 этап) |  |  |  |  |
| Городской округ Солнечногорск | 5,00 | 70 000,00 |  |  |
| 36 | Реконструкция участка газовой распределительной сети «Менделеево» 10/3, |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:09:000000:179489, в части | 2,20 | 30 800,00 | 2020-2021 | 2022 |
|  | газопровода, расположенного в д. Менделеево, д.о. Морозовка, бух. инв. №20-0014281 |  |  |  |  |
|  | (КО112270) |  |  |  |  |
| 37 | Реконструкция участка газовой распределительной сети «Менделеево» 10/3, |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:09:000000:179489, в части | 2,80 | 39 200,00 | 2020-2021 | 2022 |
|  | газопровода, расположенного в д. Менделеево, д.о. Морозовка, бух. инв. № 20-0014273 |  |  |  |  |
|  | (КО112269) |  |  |  |  |
| Городской округ Ступино | 3,52 | 49 280,00 |  |  |
| 38 | Поэтапная реконструкция газовой распределительной сети в городском округе Ступино |  |  |  |  |
|  | Реконструкция газовой |  |  |  |  |
|  | распределительной сети «Большое Авдотьино» № 07/11, |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:33:0000000:85792, в части |  |  |  |  |
|  | газопроводов, расположенных в с. Авдотьино, д. 3, бух. инв. № 07-005186 (00011245) (1 этап) | 3,52 | 49 280,00 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|  | Реконструкция газопровода |  |  |  |  |
|  | высокого и низкого давления, |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:33:0000000:84486, |  |  |  |  |
|  | расположенного в пос. Михнево — с. |  |  |  |  |
|  | Липитино - д. Сафроново, бух. инв. № 07-004318 (00016488) (2 этап) |  |  |  |  |
| Талдомский городской округ | 0,42 | 7 455,07 |  |  |
| 39 | Газопровод высокого давления к ГРП ул. Центральная п. Вербилки с целью увеличения пропускной | 0,14 | 2 263,25 |  | 2016 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | способности |  |  |  |  |
| 40 | Реконструкция газопровода низкого давления ул. Заводская |  |  |  |  |
|  | п. Вербилки с целью | 0,13 | 3 091,82 | - | 2016 |
|  | увеличения пропускной способности |  |  |  |  |
| 41 | Реконструкция газовой |  |  |  |  |
|  | распределительной сети от ГРС «Талдом», кадастровый номер 50:01:0000000:10202, | 0,15 | 2 100,00 | 2020 | 2021 |
|  | в части реконструкции |  |  |  |  |
|  | газопровода бух. инв. № 13-009399 (4-0596) |  |  |  |  |
| Городской округ Химки | 27,83 | 270 000,00 |  |  |
| 42 | Реконструкция участковгазопроводовпо ул. Московская, |  |  |  |  |
|  | ул. Пролетарская, ул. Маяковского, | 13,69 | 130 000,00 | - | 2020-2021 |
|  | ул. Первомайская г. Химки |  |  |  |  |
|  | с целью увеличения пропускной способности |  |  |  |  |
| 43 | Реконструкция стальных газопроводов с заменой цокольных вводов и заменой |  |  |  |  |
|  | трех ГРП на ГРПБ | 14,14 | 140 000,00 | - | 2020-2021 |
|  | по ул. Спартаковская, ул. Кольцевая, ул. Аптечная |  |  |  |  |
|  | в г. Химки |  |  |  |  |
| Городской округ Чехов | 11,00 | 154 000,00 |  |  |
| 44 | Поэтапная реконструкция газовой распределительной сети в городском округе Чехов | 11,00 | 154 000,00 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|  | Реконструкция газовой |  |  |  |  |
|  | распределительной сети от ГРС «Ваулово» № 09/2, |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:31:0010418:630, в части |  |  |  |  |
|  | газопровода, расположенного в с. Стремилово, от врезки до ГГРП с. Стремилово, бух. инв. № 06-010779 |  |  |  |  |
|  | (00000739) (1 этап) |  |  |  |  |
|  | Реконструкция газовой |  |  |  |  |
|  | распределительной сети от ГРС «Чехов» № 09/3, |  |  |  |  |
|  | кадастровый номер 50:31:0000000:55156, в части |  |  |  |  |
|  | газопровода, расположенного в пос. Нерастанное, от ГГРП-1, |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Чехов ул. Полиграфистов у депо, бух. инв. № 06-010956 (00003027) (2 этап) |  |  |  |  |
| Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «Ваулово» № 09/2, кадастровый номер 50:31:0010418:630, в части газопроводов, расположенных в с. Дубна, к ГГРП у Лесхоза, бух. инв. № 06-010725 (00003108) (3 этап) |
| Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «Любучаны», кадастровый номер 50:31:0000000:55107, в части газопровода, расположенного в пос. Песоченка, бух. инв. №06-011181 (00000293) (4 этап) |
| Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «Ваулово» № 09/2, кадастровый номер 50:31:0010418:630, в части газопровода, расположенного в пос. Ваулово, от ГРС до врезки газопровода к пос. Чехов-3 (в/ч 01181), бух. инв. №06-010934 (00003029) (5 этап) |
| Городской округ Щёлково | 0,60 | 8 400,00 |  |  |
| 45 | Поэтапная реконструкция газовой распределительной сети в городском округе Щёлково | 0,60 | 8 400,00 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Реконструкция отвода с газорегуляторными пунктами от газопровода высокого давления «Щелково», кадастровый номер 50:45:0000000:54745, в части газопровода, проложенного в г. Щелково, 1-й Советский переулок, бух. инв. № 11-010023 (512) (1 этап) |
| Реконструкция газопровода - отвода с газорегуляторным пунктом от газопровода высокого давления «Фрязино», кадастровый номер 50:14:0000000:114068, в части |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газопровода, проложенного в д. Новофрязино, бух. инв. № 11-010986 (27301) (2 этап) |  |  |  |  |
| Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «Фряново», кадастровый номер 50:14:0000000:121625, в части газопровода, проложенного в р. п. Фряново, ул. Южная, ул. Интернациональная, бух. инв. № 11-004712 (28188) (3 этап) |
| Городской округ Электросталь | 8,42 | 55 105,00 |  |  |
| 46 | Поэтапная реконструкция газовой распределительной сети в городе Электросталь и городском округе Богородский | 1,40 | 19 600,00 | 2020-2021 | 2022 |
| Реконструкция газовой распределительной сети д. Иванисово, кадастровый номер 50:16:0000000:66223, в части газопровода, проложенного в д. Иванисово, бух. инв. № 08-000971 (00003669) (1 этап) |
| Реконструкция участка газовой распределительной сети от ГРС «Южная» №08/9, кадастровый номер 50:46:0000000:32098, в части газопровода, проложенного в г. Электросталь, от ГРС «Северная» до п/я 7340, бух. инв. №08-001665 (00003419) (2 этап) |
| 47 | Поэтапная реконструкция участка газовой распределительной сети в г. Электросталь | 7,02 | 35 505,00 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Реконструкция участка газовой распределительной сети от ГРС «Южная» № 08/9, кадастровый номер 50:46:0000000:32098, проложенный в г. Электросталь, ул. Социалистическая, Пушкина, Сталеваров, инв. бух. № 08-015650 (0002985) (1 этап) |
| Реконструкция участка газовой |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | распределительной сети от ГРС «Южная» № 08/9, кадастровый номер 50:46:0000000:32098, в части газопровода, проложенного в г. Электросталь, ул. Чернышевского, инв. бух. № 08-015565 (0002961) (2 этап) |  |  |  |  |
| Реконструкция участка газовой распределительной сети от ГРС «Южная» № 08/9, кадастровый номер 50:46:0000000:32098, в части газопровода, проложенного г. Электросталь, ул. Первомайская, бух. инв. № 08-015595 (0002985) (3 этап) |
| Реконструкция участка газовой распределительной сети от ГРС «Южная» № 08/9, кадастровый номер 50:46:0000000:32098, в части газопровода, проложенного в г. Электросталь, ул. Победы, бух. инв. № 08-015540 (00003083) (4 этап) |
|  | ВСЕГО | 156,33 | 3 347 135,84 |  |  |

\* Перечень объектов подлежит уточнению при последующей корректировке Программы.

\*\* В соответствии с Законом Московской области № 172/2019-03 «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района».

Раздел 5. Перечень мероприятий по созданию условий для обеспечения газоснабжения малочисленных населенных пунктов и некоммерческих застроек на территории Московской области (на условиях софинансирования) на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта Программы | Основные техническиехаракте­ристики (км) | Ориенти­ровочная стоимостьработ (тыс. руб.) | Срок исполнения (год) |
| ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наро-Фоминский городской округ | 20,00 | 201 000,00 |  |  |
| 1 | Строительство газопровода от ГРС «Васильчиново» до д. Плесенское, со строительством отводов к застроенным территориям | 20,00 | 201 000,00 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| Строительство газопровода- источника (1 этап) |
| Строительство отводов к застроенным территориям (2 этап) |
| ВСЕГО | 20,00 | 201 000,00 |  |  |

Раздел 6. Перечень мероприятий по созданию условий для обеспечения развития газоснабжения земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территории Московской области на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта Программы | Основные техническиехаракте­ристики (км) | Ориенти­ровочная стоимостьработ (тыс. руб.) | Срок исполнения (год) |
| ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Создание условий для обеспечения развития газоснабжения земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории Московской области на период до 2025 года\* |  | 151 589,61 | 2019-2023 | 2020-2025 |
| 1 | Газопровод высокого давления для развития газоснабжения индустриального парка «Есипово» городского округа Солнечногорск (соглашение о реализации инвестиционного проекта от 26.07.2016 № 68) | 3,16 | 77 674,59 | - | 2016-2017 |
| 2 | Газопровод-источник для создания индустриального парка «Чашниково» городского округа Солнечногорск (соглашениео реализации инвестиционного проекта от 15.05.2018 № 117) | 2,30 | 7 000,00 | 2018-2020 | - |
| 3 | Газопровод-источник для создания индустриального парка «Папивино» городского округа Клин | 7,00 | 15 500,00 | 2019-2020 | - |
| 4 | Газопровод-источник для создания индустриального парка «Парфентьево» Коломенского городского округа (соглашение о реализации инвестиционного проекта от 26.07.2016 № 66) | 3,57 | 13 339,08 | 2016 | 2016 |
| 5 | Газопровод-источник для создания индустриального парка «Коледино» городского округа Подольск (соглашение о реализации инвестиционного проекта от 26.07.2016 № 67) | 3,84 | 60 098,48 | 2016 | 2016-2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Газопровод-источник для создания индустриального парка «Центр» Коломенского городского округа (соглашение о реализации инвестиционного проектаот 26.07.2016 №69) | 0,82 | 3 943,36 | 2016 | 2016 |
| 7 | Строительство газопровода до границ земельного участка тепличного комбината ООО «Луховицкие овощи» городского округа Луховицы (соглашение о реализации инвестиционного проекта от 29.09.2016 № 102) | 12,50 | 152 954,88 | 2016-2017 | 2017 |
| привлеченные средства |
|  | ВСЕГО | 33,19 | 482 100,00 |  |  |

\* Перечень объектов раздела 6 подлежит уточнению при последующей корректировке Программы в случае соответствия инвестиционных проектов, подлежащих реализации на соответствующих земельных участках, постановлению Правительства Московской области от 03.09.2015 № 757/24 «О порядке заключения, изменения и расторжения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Московской области» и наличия заключенного соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории Московской области.

Раздел 7. Перечень мероприятий по созданию газопроводов-источников для многоквартирных домов, жилых

домов и объектов теплоэнергетики, использующих прочие виды топлива, в рамках решения проблем неэффективного теплоснабжения на территории Московской области на период до 2025 года[[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта Программы | Основные техническиехаракте­ристики (км) | Ориенти­ровочная стоимостьработ (тыс. руб.) | Срок исполнения (год) |
| ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мероприятия по созданию газопроводов-источников для многоквартирных домов, жилых домов и объектов теплоэнергетики, использующих прочие виды топлива, в рамках решения проблем неэффективного теплоснабжения на территории Московской области на период до 2025 года\* |  | 539 012,03 | 2019-2023 | 2019-2025 |
| Рузский городской округ | 2,69 | 36 700,00 |  |  |
| 1 | Газопровод-источник для котельной в г. Руза, Волоколамское шоссе | 0,30 | 5 000,00 | 2019-2020 | 2020 |
| 2 | Газопровод-источникдля котельной в р. п. Тучково,ул. Луговая | 0,80 | 6 000,00 | 2019-2020 | 2020 |
| 3 | Газопровод-источник для котельной в п. Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов | 0,30 | 4 500,00 | 2019-2020 | 2020 |
| 4 | Газопровод-источникдля котельной в д. Колодкино | 0,37 | 5 000,00 | 2019 | 2019 |
| 5 | Газопровод-источник для котельной в д. Ивойлово | 0,02 | 2 300,00 | 2019 | 2019 |
| 6 | Газопровод-источник для котельной в п. Дома отдыха «Лужки» | 0,68 | 6 000,00 | 2019 | 2019 |
| 7 | Газопровод-источник для котельной в д. Лихачево | 0,04 | 3 000,00 | 2019 | 2019 |
| 8 | Газопровод-источникдля котельной в с. Богородское | 0,03 | 2 600,00 | 2019 | 2019 |
| 9 | Газопровод-источник для котельной в д. Старониколаево | 0,15 | 2 300,00 | 2019-2020 | 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Городской округ Серебряные Пруды | 1,40 | 13 800,00 |  |  |
| 10 | Газопроводы-источники для газоснабжения жилых домов в с. Глубокое | 0,20 | 3 300,00 | 2019-2020 | 2020 |
| 11 | Газопроводы-источники для газоснабжения жилых домов в с. Петрово | 0,30 | 3 400,00 | 2019-2020 | 2020 |
| 12 | Газопроводы-источники для газоснабжения жилых домов в с. Подхожее | 0,40 | 3 500,00 | 2019-2020 | 2020 |
| 13 | Газопроводы-источники для газоснабжения жилых домов в р.п. Серебряные Пруды | 0,50 | 3 600,00 | 2019-2020 | 2020 |
|  | ВСЕГО | 4,09 | 589 512,03 |  |  |

\*\*\* В соответствии с Законом Московской области № 172/2019-03 «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района».

1. В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 28.09.2010 № 123-ПГ «Об Учетных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области» в городском округе упразднены сельские и городские поселения. [↑](#footnote-ref-1)
2. Мероприятие по созданию условий для обеспечения развития газоснабжения земельных участков под размещение четырех инвестиционных проектов на территории Московской области, для которых созданы условия для обеспечения развития газоснабжения в соответствии с Государственной программой Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики». [↑](#footnote-ref-2)
3. Перечень объектов раздела 7 подлежит уточнению при последующей корректировке Программы в случае подачи администрациями муниципальных образований соответствующих обращений. [↑](#footnote-ref-3)